Załącznik nr 5

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

1.	Wprowadzenie.	5

2.	Zastosowane skróty i pojęcia.	5

3.	Cel zamówienia.	8

4.	Przedmiot zamówienia.	8

5.	Rezultaty projektu w zakresie zamówienia.	9

6.	Wskaźniki projektu w zakresie zamówienia.	9

7.	Harmonogram Ramowy zamówienia.	10

8.	Ogólna koncepcja rozwiązania.	16

8.1.	Architektura Systemu.	16

8.2.	Infrastruktura techniczna Systemu.	18

9.	Wymagania.	18

9.1.	Wymagania pozafunkcjonalne.	18

9.1.1.	Wymagania ogólne.	18

9.1.2.	Wymagania w zakresie planu budowy.	19

9.1.3.	Wymagania w zakresie platformy ePUAP.	19

9.1.4.	Wymagania wydajnościowe.	19

9.1.5.	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.	20

9.1.6.	Wymagania w zakresie ergonomii/Systemu.	21

9.1.7.	Wymagania w zakresie Usług Utrzymania oraz Usług Modyfikacji Systemu.	21

9.1.8.	Wymagania w zakresie architektury Systemu.	22

9.1.9.	Wymagania w zakresie platformy.	22

9.1.10.	Wymagania na cykl wytwórczy.	23

9.1.11.	Wymagania na integrację z innymi systemami.	23

9.1.12.	Wymagania na testy.	26

9.1.13.	Wymagania na zgodność z prawem i normami.	28

9.1.14.	Wymagania na instruktaż.	30

9.1.15.	Wymagania dla dokumentacji Systemu.	31

9.1.16.	Wymagania na realizację Wdrożeń w JST	31

9.2.	Wymagania funkcjonalne SOW.	33

9.2.1.	Wymagania ogólne.	33

9.2.2.	Zestaw wymagań Moduł Wnioskodawcy.	36

9.2.2.1.	Wymagania ogólne.	36

9.2.2.2.	Przypadek użycia „Rejestracja konta”.	36

9.2.2.3.	Przypadek użycia „Edycja konta”.	37

9.2.2.4.	Przypadek użycia „Złożenie Wniosku”.	38

9.2.2.5.	Przypadek użycia „Przeglądanie spraw”.	40

9.2.2.6.	Przypadek użycia „Edycja Wniosku”.	41

9.2.2.7.	Przypadek użycia „Zatwierdzanie umowy”.	42

9.2.2.8.	Przypadek użycia „Dołączanie dokumentów rozliczeniowych”.	43

9.2.2.9.	Przypadek użycia „Wymiana korespondencji z Realizatorem”.	44

9.2.3.	Zestaw wymagań Moduł Realizatora.	45

9.2.3.1.	Wymagania ogólne.	46

9.2.3.2.	Przypadek użycia „Wprowadzenie Wniosku przez Realizatora”.	48

9.2.3.3.	Przypadek użycia „Utworzenie konta”.	48

9.2.3.4.	Przypadek użycia „Edycja konta”.	49

9.2.3.5.	Przypadek użycia „Wymiana korespondencji z Wnioskodawcą”	50

9.2.3.6.	Przypadek użycia „Przeglądanie obsługiwanych spraw”.	51

9.2.3.7.	Przypadek użycia „Weryfikacja merytoryczna”.	52

9.2.3.8.	Przypadek użycia „Generowanie umowy/decyzji”	53

9.2.3.9.	Przypadek użycia „Zatwierdzanie umowy/decyzji”	54

9.2.3.10.	Przypadek użycia „Generowanie wniosku o przekazanie środków”.	55

9.2.3.11.	Przypadek użycia „Zatwierdzanie wniosków o przekazanie środków PFRON.	56

9.2.3.12.	Przypadek użycia „Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych”.	57

9.2.3.13.	Przypadek użycia „Przeglądanie spraw”.	58

9.2.3.14.	Przypadek użycia „Przydzielenie spraw”.	59

9.2.3.15.	Przypadek użycia „Zarządzanie listami dofinansowanych wniosków”.	60

9.2.3.16.	Przypadek użycia „Zatwierdzanie wyniku weryfikacji”.	61

9.2.3.17.	Przypadek użycia „Zmiana statusu”.	61

9.2.3.18.	Przypadek użycia „Zarządzanie użytkownikami”.	62

9.2.3.19.	Przypadek użycia „Zarządzanie parametrami”.	63

9.2.3.20.	Przypadek użycia „Wymiana danych z systemem FK”.	64

9.2.3.21.	Przypadek użycia „Generowanie raportów”.	65

9.2.4.	Zestaw wymagań Moduł PFRON	65

9.2.4.1.	Wymagania ogólne.	65

9.2.4.2.	Przypadek użycia „Edycja własnego konta”.	66

9.2.4.3.	Przypadek użycia „Generowanie raportów”.	67

9.2.4.4.	Przypadek użycia Eksport danych” raportu.	67

9.2.4.5.	Przypadek użycia „Weryfikacja merytoryczna wniosków o przekazanie środków”.	68

9.2.5.	Zestaw wymagań Moduł PFRON (dla roli Administratora Systemu).	69

9.2.5.1.	Wymagania ogólne.	69

9.2.5.2.	Przypadek użycia „Zarządzanie użytkownikami PFRON”.	70

9.2.5.3.	Przypadek użycia ”Zarządzanie szablonami”.	71

9.2.5.4.	Przypadek użycia „Generowanie raportów”.	71

9.3.	Wymagania na usługi hostingowe.	72

10.	Załączniki	73

# Wprowadzenie.

Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie Systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych.

System informatyczny wytworzony i wdrożony zostanie w ramach projektu pn. „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

Główne założenia Projektu zostały zawarte w Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# Zastosowane skróty i pojęcia.

| Termin / skrót | Wyjaśnienie / opis |
| --- | --- |
| Dokumentacja Systemu | Wszelka dokumentacja opisująca System i Kody Źródłowe Systemu (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji), dotycząca aspektów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych związanych z korzystaniem z Systemu, jego działaniem i modyfikacją, w tym dokumentacja Systemu w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w wersji zoptymalizowanej do wydruku. |
| EKSMOoN | Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności służy gromadzeniu danych dotyczących procesu orzekania o niepełnosprawności. |
| ePUAP | Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – system informatyczny dostępny pod adresem www.epuap.gov.pl. |
| FIX | Moduł Systemu SOF2 służący do obsługi finansowo-księgowej PFRON. |
| Infrastruktura techniczna | Infrastruktura sprzętowa obejmująca serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie wirtualizacyjne, system kopii zapasowych, oraz sieć zapewniającą do nich dostęp. |
| Interfejs API | Interfejs Programowania Aplikacji. |
| KRUS | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. |
| MF | Ministerstwo Finansów. |
| MIDAS | Moduł Systemu SOF2 służący do rejestracji wniosków, generowania i obsługi umów zawieranych przez PFRON oraz wykonywania dyspozycji przelewów. |
| MSWiA | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. |
| Mentor | Pracownik zespołu projektowego odpowiedzialny za szkolenia dla JST. |
| NEO | System wspierający procesy biznesowe w obszarze obowiązkowych wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. |
| PESEL | Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – centralny zbiór danych prowadzonych w Polsce przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. |
| PFRON | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - fundusz celowy działający na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. |
| Projekt | Przedsięwzięcie pn. „System obsługi wsparcia współfinansowanego ze środków PFRON” zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, objęte współfinansowaniem przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. |
| Poprawka | Naprawa funkcji Systemu lub rejestracja i realizacja zgłoszonych przez Użytkowników uszczegółowień wymagań na funkcjonalność Systemu. |
| Realizator /JST | Jednostka Samorządu Terytorialnego. |
| Obszar dofinansowania | Obszar dofinansowania to program celowy Funduszu lub jego moduł oraz zadania, o których mowa w Rozporządzeniu MPiPS z dn. 25.06.2002 r. (z póżn. zm.) w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON oraz MPS z dn. 06.08.2004 r. (z późn. zm) w sprawie określenia rodzajów zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków PFRON. |
| SODiR | System Obsługi Dofinansowań i Refundacji służący Beneficjentom zarejestrowanym w PFRON do składania dokumentów związanych z dofinansowaniem lub refundacją a także przygotowaniem i przekazywaniem do Funduszu informacji o zatrudnieniu, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. |
| SOF2 | System Obsługi Finansowej PFRON. |
| SOW (System) | System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON przewidziany do wytworzenia i Wdrożenia. |
| Sprawa | Ogół czynności związany ze złożeniem, obsługą i realizacją Wniosku. |
| Środowisko Produkcyjne | Środowisko informatyczne, na którym działa System SOW znajdujące się u Hostingodawcy. |
| Podmiot Hostujący/ Hostingodawca | Podmiot świadczący usługi hostingu Systemu. |
| Środowisko Testowe | Infrastruktura sprzętowo – programowa Wykonawcy. Środowisko informatyczne analogiczne do Środowiska Produkcyjnego w zakresie systemów operacyjnych, systemów bazodanowych oraz oprogramowania aplikacyjnego mogące się różnić od Środowiska Produkcyjnego mocą obliczeniową (liczba procesorów i RAM) oraz sposobem wirtualizacji. |
| Użytkownik | Osoba korzystająca z SOW lub jego poszczególnych części. |
| Użytkownik Realizatora | Każdy użytkownik SOW będący pracownikiem JST. |
| W3C | World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. |
| WCAG 2.0 | Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 |
| Wdrożenie | Wykonanie i uruchomienie w pełni funkcjonalnego Systemu SOW. |
| Wdrożenie JST | Rozpoczęcie funkcjonowania Systemu w objętej wdrożeniem jednostce samorządu oraz udzielenie jej asysty, m.in. poprzez przeprowadzenie instruktarzy stanowiskowych dla wszystkich pracowników jednostki, którzy będą korzystać z SOW. Wdrożenie JST nastąpi bezpośrednio w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego. |
| Wniosek | Typowy dla danego zadania lub programu celowego zbiór informacji wprowadzony na podstawie Formularza, składany przez Wnioskodawcę w celu uzyskania wsparcia ze środków PFRON, zawierający zestaw informacji standardowych uzupełnionych o dodatkowe informacje wymagane przez Realizatora, wprowadzone w Formularzu na podstawie pól wybranych z katalogu pól dodatkowych. |
| Wnioskodawca | a) Osoba niepełnosprawna, b) Opiekun osoby niepełnosprawnej (osoby działające w imieniu ON), c) Przedsiębiorca, d) Jednostka samorządu terytorialnego (szczebel wojewódzki i powiatowy), e) Organizacja pozarządowa (podmioty działające na rzecz ON). |
| Zapis Roboczy Części Wniosku | Zapis części Wniosku bez sprawdzenia poprawności danych, np. na podstawie w połowie wypełnionego formularza |
| Zapis Części Wniosku | Zapis Części Wniosku ze sprawdzaniem kompletności, w tym dołączeniem wymaganych załączników i poprawności wypełnienia, w tym spełniania wymogów formalnych i logiki podanych informacji. |
| ZUS | Zakład Ubezpieczeń Społecznych. |

# Cel zamówienia.

Celem zamówienia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz załatwienie, na drodze elektronicznej, spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON, w szczególności:

- złożenie formularza Wniosku o udzielenie wsparcia finansowanego ze środków PFRON,

- edycja Wniosku,

- dołączanie do Sprawy załączników,

- rozliczenie Wniosku,

- generowanie raportów, zestawień,

- generowanie pism z możliwością edycji przez Realizatora.

# Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie oraz Wdrożenie systemu informatycznego, który umożliwi osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą Systemu. System pozwoli na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON. Możliwe będzie załatwienie Sprawy drogą elektroniczną od uzyskania informacji, wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem umowy, aż po rozliczenie online dofinansowania. Wdrożenie przedmiotu zamówienia spowoduje elektronizację usług dystrybucji pomocy ze środków PFRON.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wymagała przygotowania systemu informatycznego oraz uruchomienia w oparciu o ten system niżej wymienionych e-usług:

- e-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa pozwoli na pełną realizację spraw związanych z otrzymaniem dofinansowania w formie elektronicznej. Będzie to usługa o poziomie dojrzałości integracyjnym (4). Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B).

- e-usługa: obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON. Usługa pozwoli na realizację prawie całego procesu w formie elektronicznej. Wymagana będzie jedna wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia kopii dokumentów oraz podpisania umowy. Będzie to usługa o poziomie dojrzałości transakcyjnym (3) – dwustronna interakcja drogą elektroniczną. Usługa jest skierowana do osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz (A2C), przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne (A2B).

System będący przedmiotem zamówienia będzie także wspierał działania po stronie jednostek samorządowych oraz PFRON, związane z wsparciem finansowym ze środków PFRON.

Zakres wsparcia będzie obejmować w szczególności:

- rejestrację w Systemie Wniosków złożonych w wersji papierowej,

- procedowanie spraw w Systemie,

- uzyskanie informacji o wsparciu udzielonym Wnioskodawcy lub  podopiecznemu,

- raportowanie.

Dostęp do danych i usług będzie nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu będzie wymagało posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- Usługi Utrzymania,

- Usługi Modyfikacji,

- przeprowadzenie instruktaży z obsługi Systemu dla pracowników infolinii i mentorów,

na zasadach opisanych w umowie i jej załącznikach.

# Rezultaty projektu w zakresie zamówienia.

W rezultacie wytworzenia oraz Wdrożenia systemu informatycznego zmniejszone zostaną bariery w dostępie do usług wsparcia integracji zawodowej i społecznej, finansowanych ze środków PFRON, a będących w gestii jednostek samorządowych. Realizacja projektu pozwoli poprawić efektywność wykorzystania tych środków.

# Wskaźniki projektu w zakresie zamówienia.

Poniższa tabela zestawia wskaźniki produktów projektu w zakresie zamówienia.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja | sztuka | 0 | 1 | Protokoły odbioru systemu |
| 2. | Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja | sztuka | 0 | 1 | Protokoły odbioru systemu |
| 3. | Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne | sztuka | 0 | 1 | Protokoły odbioru systemu |

Wskaźnik „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja” – wynika bezpośrednio z celu projektu jakim jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia pomocy i usług skierowanych do osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom, proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. Wartość docelowo wskaźnika określono na 1, ponieważ w ramach projektu powstanie jedna usługa o poziomie dojrzałości 3 („obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON”).

Wskaźnik „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja” – wynika bezpośrednio z celu projektu jakim jest zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w zakresie świadczenia pomocy i usług skierowanych do osób niepełnosprawnych poprzez wytworzenie systemu informatycznego, który usprawni osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, w tym przedsiębiorcom, proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych. Wartość docelowo wskaźnika określono na 1, ponieważ w ramach projektu powstanie jedna usługa o poziomie dojrzałości 4 („uzyskanie i rozliczenie wsparcia finansowego w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON”).

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne – wartość wskaźnika 1 sztuka, wynika ze specyfiki projektu. Planowane jest stworzenie i uruchomienie jednego systemu, którego zadaniem będzie kompleksowa obsługa wniosków składanych w ramach zadań finansowanych ze środków PFRON w jednostkach samorządu terytorialnego.

Poniższa tabela zestawia wskaźniki rezultatu projektu.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka miary | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba wniosków składanych za pomocą systemu | osoba | 0 | 50 000 | Statystyki systemu, między innymi raport obejmujący liczbę wniosków zarejestrowanych w systemie, analiza liczb pobrań formularzy wniosków dostępnych w systemie |
| 2. | Liczba urzędów, które dokonały awansu cyfrowego | sztuka | 0 | 1 | Protokół/sprawozdanie PFRON z informacją o osiągniętych rezultatach zaakceptowany przez Komitet Sterujący |

Wskaźnik „Liczba wniosków składanych za pomocą systemu” pozwoli na zweryfikowanie, czy udostępnione w wyniku realizacji projektu e-usługi są wykorzystywane i w konsekwencji, czy są osiągane przewidziane korzyści. Ponieważ zakładamy dwutorową możliwość aplikowania o środki PFRON (papierową i elektroniczną) oraz przyjmując, że z systemu będą korzystać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego podane wartości wskaźników są realne do osiągnięcia – wartość docelowa 50 tys. osób.

Uzasadnieniem dla wyboru wskaźnika „Liczba urzędów, które dokonały awansu cyfrowego” jest potrzeba zweryfikowania, czy realizacja projektu wpływa na podniesienie sprawności administracji w wyniku cyfryzacji urzędów. Wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie liczby instytucji, które wdrożyły działania wykorzystujące rozwiązania cyfrowe (usługi publiczne udostępnione online o stopniu dojrzałości co najmniej 4) – wartość docelowa 1 sztuka (PFRON).

# Harmonogram Ramowy zamówienia.

| Etap | Opis etapu | Czas realizacji etapu(dni kalendarzowe) |
| --- | --- | --- |
|  | Podpisanie umowy z wykonawcą Systemu (rozpoczęcie produkcji Systemu) |  |
| Etap 1 | Opracowanie dokumentacji analityczno-projektowej, o której mowa w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia | Nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 1.1 | Wyspecyfikowanie wymagań na infrastrukturę hostingową. | Nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 1.2 ANALIZA | Opracowanie modelu Systemu zawierającego w szczególności statyczne makiety interfejsu użytkownika dostosowane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Opracowanie modelu Systemu (moduł wnioskodawcy, moduł realizatora, moduł PFRON) - na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej oraz w umowie, a także na podstawie wymagań uszczegóławiających zgłaszanych przez pracowników Zamawiającego opracowany zostanie model Systemu, który będą tworzyć: - Szczegółową listę i opis poszczególnych funkcjonalności(wynikających z treści OPZ i umowy, zgłoszonych przez użytkowników w trakcie prac nad projektem systemu, wynikający z analizy aktów prawnych dokonanej przez Wykonawcę), - Opis zawierający szczegółową specyfikację atrybutów i relacji opis struktur baz danych na poziomie logicznym(model dziedziny) i fizycznym. Dopuszcza się by na etapie opracowania modelu zostało przyjęte podejście uproszczone zakładające sporządzenie ogólnego modelu dziedziny zawierającego jedynie konceptualną specyfikacje encji, relacji i atrybutów. Pełny, szczegółowy zakres modelu może zostać dostarczony w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia przekazania Dokumentacji wyspecyfikowanej w ramach załącznika nr 2 do OPZ. - Macierz uprawnień ukazującą strukturę systemu uprawnień oraz określającą wzajemne relację między użytkownikami, rolami i grupami użytkowników. Dopuszcza się by na etapie opracowania modelu zostało przyjęte podejście uproszczone zakładające sporządzenie ogólnego modelu uprawnień w sposób analogiczny do prezentowanej w OPZ listy uprawnień. Pełny, szczegółowy zakres modelu może zostać dostarczony w terminie późniejszych, nie później jednak niż do dnia przekazania Dokumentacji wyspecyfikowanej w ramach załącznika nr 2 do OPZ. - Projekty ekranów użytkownika wraz ze szczegółowa specyfikacją używanych formularzy, sekcji, podformularzy i pól oraz opisem sposobów dostosowania interfejsu użytkownika dla potrzeb osób z dysfunkcjami o różnej charakterystyce, - 5.Opis logiki realizowany w postaci diagramów procesów biznesowych modelowanych przy użyciu notacji BPMN, przy zachowaniu poziomu szczegółowości pozwalającego na precyzyjną analizę atomowych czynności wykonywanych przez aktorów systemu, przy zachowaniu podziału na zadania manualne (manual tasks), zadania użytkownika (human tasks), zadania systemu (script tasks). Diagramy powinny być zrealizowane przy użyciu szerokiej palety zdarzeń, rodzajów zadań i aktywności, szczegółowo powinny zostać udokumentowane zdarzenia i zadania skutkujące wykonywaniem operacji typu CRUD w odniesieniu do tabel, repozytoriów plikowych i nierelacyjnych składnic danych wyspecyfikowanych w ramach opisu struktur danych. Każdy z diagramów powinien być opisany za pomocą scenariusza zawierającego opis warunków i okoliczności związanych z rozpoczęciem i zakończeniem procesu oraz wykonany w języki naturalnym zwięzły opis poszczególnych kroków procesu przebiegającego w wariantach domyślnym i w wariantach alternatywnych. Dopuszcza się by na etapie opracowania modelu zostało przyjęte podejście uproszczone zakładające sporządzenie opisu procesów biznesowych w wybranej przez Wykonawcę notacji i i jego opisów w języku naturalnym przy zachowaniu wysokiego poziomu ogólności, analogicznie dla diagramów przebiegu procesów zamieszczonych w OPZ. Pełny, szczegółowy zakres modelu może zostać dostarczony w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia przekazania Dokumentacji wyspecyfikowanej w ramach załącznika nr 2 do OPZ. - Mikrospecyfikacja złożonych reguł biznesowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. zgodnej ze standardem DMN 1.1 (Decision Model And Notation) oraz pozostającej w relacji zagnieżdżenia w stosunku do dostarczanych diagramów BPMN 2.0 Alternatywnie, Wykonawca może uzgodnić z Zamawiającym inny sposób realizacji tego wymagania. Dopuszcza się by na etapie opracowania modelu zostało przyjęte podejście uproszczone zakładające sporządzenie opiów reguł w języku naturalnym lub w dowolny inny sposób zaproponowany przez Wykonawcę. Pełny, szczegółowy zakres modelu może zostać dostarczony w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia przekazania Dokumentacji wyspecyfikowanej w ramach załącznika nr 2 do OPZ. - Zgodna ze standardem SOAP specyfikacja usług systemu dostępnych przy użyciu API oraz usług wymiany danych z systemami zewnętrznymi w postaci plików wsdl oraz powiązanych z nimi plików xsd. - Opis topologii poszczególnych elementów wersji testowej i produkcyjnej Systemu przez co rozumie się dostarczenie zgodnych ze standardem UML 2.4 diagramu komponentów oraz diagramu wdrożenia dokumentujących występowanie i wzajemne relacje: serwerów fizycznych, serwerów aplikacji, serwerów baz danych, usług raportujących, urządzeń i usług sieciowych, połączeń sieciowych, warstw dostępu do sieci zewnętrznej. Opis topologii zostanie uzupełniony przez kompletny opis infrastruktury programowej i sprzętowej wykorzystywanej przez oprogramowanie systemu. Dopuszcza się by na etapie opracowania modelu zostało przyjęte podejście uproszczone zakładające sporządzenie opisu jedynie zakresie niezbędnym dla poprawnego zaplanowania procesu wdrożenie systemu w wersji alfa. Pełny, szczegółowy zakres modelu może zostać dostarczony w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia przekazania Dokumentacji wyspecyfikowanej w ramach załącznika nr 2 do OPZ. Opisy poszczególnych elementów składających się na model Systemu muszą zawierać określenie relacji łączących dany element z innymi elementami w układzie. Dodatkowo Wykonawca uwidoczni te relacje przy użyciu diagramu klas zgodnego z notacją UML 2.4. Przy realizacji modelu Systemu a także przy realizacji innych Etapów projektu Wykonawca będzie musiał stosować się do następujących wytycznych: - Proces tworzenia opierać się będzie na bezpośrednim zrozumieniu użytkowników, zadań oraz środowiska, w którym System będzie używany. - Użytkownicy systemu zostaną włączeni w proces tworzenia oraz rozwijania systemu. Kluczowi interesariusze systemu będą towarzyszyć we wszystkich etapach projektowania systemu, również w etapach, w których tematem będzie specyfikacja wymagań na system. W testach i w procesie uszczegóławiania będą brały również udział osoby niepełnosprawne. - Proces tworzenia będzie sterowany i realizowany poprzez wykorzystanie metod ewaluacyjnych. Wytworzone modele podlegać będą ocenie Zamawiającego. - Proces tworzenia musi być iteratywny. Proces wytwarzania systemu będzie procesem etapowym. Każda faza projektowania i budowy systemu będzie podlegać ocenie i kolejnym iteracjom. - Proces tworzenia będzie wykorzystywać doświadczenie użytkowników. Doświadczenie użytkowników systemu będzie jednym z istotnych elementów w projektowaniu systemu. | Nie później niż 90 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 2 | Wytworzenie wersji alfa SOW oraz instalacja, konfiguracja i wdrożenie w Środowisku Testowym Wykonawcy. Uruchomienie i przeprowadzenie testów wersji alfa Systemu, opracowanie i akceptacja dokumentów zawierających listę poprawek wersji alfa. Dostarczenie wersji alfa SOW wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem w Środowisku Produkcyjnym lub jeżeli Środowisko Produkcyjne nie będzie dostępne wykorzystanie Środowiska Testowego Wykonawcy, w celu przeprowadzenia dodatkowych testów (np. obciążeniowych) wersji alfa Systemu, opracowanie i akceptacja dokumentów zawierających listę poprawek wersji alfa. W wersji alfa SOW nie jest wymagana integracja z systemami zewnętrznymi, w tym systemami informatycznymi PFRON. Opisujące te obszary elementy specyfikacji wymagane dla etapu 1.2 mogą zostać dostarczone w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej. Rzeczywisty poziom dostępności wersji alfa SOW wynosi 50% w skali miesiąca. Poziom dostępności ustalany będzie na zasadach opisanych w pkt 4 Załącznika nr 1 do OPZ – wyliczenie wartości wskaźnika RPDS. | Nie później niż 210 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 3 | Wytworzenie wersji beta SOW oraz instalacja, konfiguracja i wdrożenie w Środowisku Testowym Wykonawcy. Uruchomienie i przeprowadzenie testów wersji beta Systemu, opracowanie i akceptacja dokumentów zawierających listę poprawek wersji beta. Dostarczenie wersji beta SOW wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem w Środowisku Produkcyjnym lub jeżeli Środowisko Produkcyjne nie będzie dostępne wykorzystanie Środowiska Testowego Wykonawcy, w celu przeprowadzenia dodatkowych testów (np. obciążeniowych) wersji beta Systemu, opracowanie i akceptacja dokumentów zawierających listę poprawek wersji beta. W wersji beta SOW wymagana jest integracja z systemami zewnętrznymi, w tym systemami informatycznymi PFRON. Opisujące te obszary elementy specyfikacji wymagane dla etapu 1.2 mogą zostać dostarczone w ramach wykonania dokumentacji powykonawczej. Rzeczywisty poziom dostępności wersji beta SOW wynosi 75% w skali miesiąca. Poziom dostępności ustalany będzie na zasadach opisanych w pkt 4 Załącznika nr 1 do OPZ – wyliczenie wartości wskaźnika RPDS. | Nie później niż 270 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 4 | Dostarczenie wersji produkcyjnej SOW uwzględniającego listę poprawek wersji beta wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem w Środowisku Produkcyjnym, przeprowadzenie testów i akceptacja wersji produkcyjnej Systemu. | Nie później niż 360 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 5 | Uruchomienie wersji produkcyjnej Systemu w Środowisku Produkcyjnym. | Nie później niż 370 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 6 | Uzupełnienie dokumentacji dostarczonej w ramach realizacji etapu 1.2 o specyfikacje elementów systemu dostarczonych później. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia | Nie później niż 430 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 7 | Prowadzenie Usług Utrzymania oraz Usług Modyfikacji Systemu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. | Od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru uruchomienia wersji produkcyjnej Systemu do dnia 28.02.2019 r. |
| Etap 8 | Instruktaże mentorów i pracowników infolinii. | Nie później niż 370 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 8.1 | Przeprowadzenie instruktaży merytorycznych dla mentorów: - opracowanie materiałów instruktażowych dla mentorów, - opracowanie planu instruktaży stacjonarnych dla mentorów, - przeprowadzenie instruktaży dla mentorów. | Nie później niż 310 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 8.2 | Przeprowadzenie instruktaży merytorycznych dla pracowników infolinii: - opracowanie materiałów instruktażowych dla pracowników infolinii, - opracowanie planu instruktaży stacjonarnych dla pracowników infolinii, - przeprowadzenie instruktaży dla pracowników infolinii. | Nie później niż 370 dni od dnia zawarcia umowy |
| Etap 9 | Wdrożenie Systemu w JST. | Nie później niż do dnia 31.12.2018 r. |

# Ogólna koncepcja rozwiązania.

# Architektura Systemu.

Przy projektowaniu Systemu zalecane jest rozwiązanie bazujące na stosowaniu wzorca architektonicznego MVC (Model-View-Controller), zgodnie z którym każda z usług aplikacyjnych jest klasyfikowana do jednej z warstw: dostępu do danych (Model), logiki Systemu (Controller) lub prezentacji (View). Klasyfikacja MVC oznacza silną separację logiczną usług aplikacyjnych należących do poszczególnych warstw. Rozwiązanie to przyczynia się do elastyczności projektowanej architektury.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, System podzielono na moduły funkcjonalne, grupujące funkcje Systemu.

Poniższy diagram prezentuje ogólne założenia podziału oraz połączeń pomiędzy wyznaczonymi modułami.

Rysunek 1. Architektura logiczna Systemu

Poniżej przedstawiono opis elementów zaprezentowanych na powyższym rysunku:

- Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców składających wnioski.

  - Repozytorium Wnioskodawcy – baza zawierająca niezbędne dane, które będzie wykorzystywać Wnioskodawca, w szczególności Repozytorium będzie składać się z następujących elementów:

    - Wnioskodawcy – baza zawierająca informacje o Wnioskodawcach, którzy wcześniej składali Wniosek.

    - Formularze – baza zawierająca wzory formularzy, które może wykorzystać Wnioskodawca w celu złożenia Wniosku.

    - Wzory umów – baza zawierająca wzory umów, które mogą zostać podpisane przez Wnioskodawcę.

- Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla użytkowników, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie Wnioskiem przesłanym przez Wnioskodawcę. Ponadto moduł pozwoli na monitorowanie realizacji zadań (w tym m.in. generowanie raportów, prowadzenie sprawozdawczości dla PFRON) oraz generowanie plików eksportowych, do wykorzystania przez Realizatora np. na potrzeby systemów finansowo-księgowych.

- Moduł Realizatora będzie zawierał Repozytorium, które będzie odpowiedzialne m.in. za zarządzanie Wnioskami, decyzjami i umowami składanymi przez Wnioskodawcę (obsługę spraw) – pełny zestaw wymagań określony jest w pkt 9.2.3.

- Moduł PRFON – moduł, którego zadaniem będzie zarządzanie raportami nt. przyznanych środków oraz rozliczenie środków otrzymanych przez Realizatora na wykonanie zadań.

  - Moduł PFRON będzie posiadał Repozytorium modułu PFRON, które będzie pełnić rolę magazynu dla składowanych raportów oraz szablonów raportowych niezbędnych do generowania raportów.

  - Moduł będzie posiadał narzędzia monitorujące usługi pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy a w szczególności:

    - dostępność i użyteczność graficznych interfejsów,

    - ciągłość działania, tj. monitorowanie rzeczywistego poziomu dostępności usług,

    - powszechność wykorzystania.

Za spełnienie powyższego uznana będzie realizacja wymagań w pkt 9.2.5.4.

Komunikacja pomiędzy modułami Systemu:

- Moduł Wnioskodawcy <-> Moduł Realizatora

Pomiędzy modułami możliwa będzie wymiana np. wniosków składanych przez Wnioskodawcę oraz korespondencji pomiędzy użytkownikiem w urzędzie a Wnioskodawcą.

- Moduł Realizatora <-> Moduł PFRON

Pomiędzy modułami możliwa będzie wymiana danych niezbędnych do prowadzenia rozliczeń środków otrzymanych przez Realizatora z PFRON.

Wymagania wobec usługobiorców, dotyczące możliwości korzystania z udostępnianych w ramach Projektu usług, ograniczają się do posiadania dostępu do Internetu, korzystania z jednej z rekomendowanych w niniejszym dokumencie przeglądarek internetowych oraz posiadania konta użytkownika w SOW i narzędzia do autoryzacji: profilu zaufanego na platformie ePUAP lub podpisu elektronicznego. W przypadku urządzeń nieobsługujących podpisu elektronicznego wymagane będzie posiadanie konta użytkownika w SOW i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

# Infrastruktura techniczna Systemu.

Budowany System ma być scentralizowany i ma bazować na serwerach i sieci telekomunikacyjnej łączącej serwery Systemu z serwerami PFRON. Infrastruktura techniczna Systemu zostanie zapewniona poprzez usługi „hostingowe” operatora zewnętrznego. Kryteria wyboru operatora zostaną sprecyzowane w dalszych etapach Projektu. W odniesieniu do infrastruktury technicznej zapewnienie odpowiedniego poziomu usług utrzymaniowych, procedur awaryjnych, procedur przywracania oraz procedur konserwacji będzie należało do operatora wyłonionego na etapie przetargu. Przez infrastrukturę techniczną należy rozumieć serwery, macierze dyskowe, oprogramowanie wirtualizacyjne, system kopii zapasowych, oraz sieć zapewniającą do nich dostęp.

W JST terminale będą połączone z serwerami Systemu przy wykorzystaniu sieci rozległej (Internet).

# Wymagania.

# Wymagania pozafunkcjonalne.

# Wymagania ogólne.

- Komunikacja z użytkownikami w graficznym interfejsie użytkownika Systemu ma odbywać się w języku polskim.

- Wszystkie produkty wytworzone w ramach realizacji Projektu, w tym Dokumentacja Systemu, powinny zostać oznaczone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja
/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/.

- Dodatkowy zestaw wymagań na System Informatyczny – Załącznik nr 3 - zgodność Systemu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej.

- Dodatkowy zestaw wymagań na System Informatyczny – Załącznik nr 4 - zgodność Systemu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

# Wymagania w zakresie planu budowy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację analityczno-projektową, o której w opisie Etapu 1.2 najpóźniej 90 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do Wdrożenia Systemu zgodnie z przedstawioną ofertą (wymaganie Zamawiającego nie mniej niż w 10 jednostkach samorządu terytorialnego). Zamawiający jest upoważniony do wskazania jednostek samorządu, w których zostanie przeprowadzone Wdrożenie JST.

# Wymagania w zakresie platformy ePUAP.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia integracji systemu zewnętrznego SOW z platformą ePUAP – zalogowanie się na platformę ePUAP przy pomocy profilu zaufanego umożliwi dostęp do SOW bez konieczności logowania.

- W ramach integracji systemu zewnętrznego SOW z platformą ePUAP Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania standardowych mechanizmów komunikacji poprzez usługi sieciowe (ang. Web Services), z wykorzystaniem ogólnego interfejsu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu ePUAP w lokalizacji http://www.epuap.gov.pl w zakładce Strefa Urzędnika, w sekcji Pomoc > Dla integratorów, pkt.8 SSO (single sing-on) czyli przekazywanie tożsamości.

# Wymagania wydajnościowe.

- System musi umożliwiać założenie (obsługę) co najmniej 1 mln kont Użytkowników.

- System musi umożliwiać pracę Użytkownikom co najmniej 20% aktywnych w ciągu doby, tj. aktywowanych przez Użytkownika, kont, przy założeniu pracy jednego użytkownika na jednym koncie w jednym czasie. W ramach Etapu 1.2 (Analiza) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyspecyfikuje sposób obsługi sytuacji, w których będzie dochodziło do prób tworzenia więcej niż 5000 aktywnych sesji Użytkownika jednocześnie. Sposób ten musi przewidywać możliwość obsługi 200 000 sesji w ciągu doby.

System zapewni wydajność przetwarzania danych nie mniejszą od 60% wydajności Systemu nieobciążonego w warunkach obciążenia 5000 konkurującymi sesjami Użytkownika, w ramach których Użytkownicy aktywnie i nieprzerwanie realizują standardowe zadania związane w wypełnianiem, edycją, wysyłaniem i obsługą wniosków, co skutkuje wysyłaniem co najmniej 100 wniosków na sekundę.

- Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia testów sprawdzających dotrzymanie parametrów wydajnościowych wersji produkcyjnej Systemu. Ze strony Zamawiającego zostanie użyte narzędzie Apache JMeter (http://jmeter.apache.org), zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Usunięto

- Usunięto

- Usunięto.

- Zakładany czas odpowiedzi Systemu powiązanych z pomyślną realizacją kolejnych kroków procesów składaniem edycji  i obsługi wniosków nie powinien przekraczać 2 sekund w przypadku standardowych zapytań i obsługi formularzy. Podany czas dotyczy wszystkich czynności związanych z wysyłaniem, edycją i obsługą wniosków i nie dotyczy czasu wyszukiwania danych, wysyłania plików, oraz generowania i dostępu do raportów oraz innych czynności związanych z wykonywaniem bardzo złożonych operacji na danych, które nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem.

# Wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

- System musi zostać wyposażony w środki ochrony spełniające wymagania klasy C2 (zgodnie z dokumentem Trusted Computer System Evaluation Criteria).

- System musi zostać wyposażony w zabezpieczenia techniczne:

- warstwa zabezpieczeń SOW w warstwie klient,

- warstwa zabezpieczeń bazy danych w warstwie serwer,

- warstwa zabezpieczeń sieciowych (element usługi hostingu) w warstwie serwer,

- warstwa zabezpieczeń systemu operacyjnego w warstwie serwer (element usługi hostingu).

Wybór metody zabezpieczeń należy do Wykonawcy.

- Praca przez Internet musi wykorzystywać bezpieczny protokół transmisji danych/szyfrowanie połączeń.

- System musi zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Krajowymi Ramami Operacyjności (Dz.U. 2016 r. poz. 113).

- System musi wymuszać by hasła były zgodne z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia 2014 r. (DZ.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) na poziomie podwyższonym – hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

- System musi wymuszać zmianę hasła co 30 dni. Nowe hasło nie może być takie same jak 10 ostatnio użytych haseł.

- System powinien zablokować czasowo dostęp do konta po 5 nieudanych próbach zalogowania. System powinien wyświetlić odpowiedni komunikat odnośnie zablokowania konta. System wyświetli ekran umożliwiający zresetowanie hasła powodujący wysłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do konta. Niezależnie od mechanizmu resetowania hasła do zdjęcia blokady i resetu hasła uprawnieni są Użytkownicy Realizatora.

- W Systemie zostaną utworzone zestawy uprawnień dla następujących ról:

  - Administrator Systemu – administracja całym Systemem,

  - Użytkownik PFRON-podstawowy- realizacja wszystkich spraw z ograniczeniem dostępu do danych szczegółowych (m.in. do danych osobowych, historii procedowania Sprawy, itp.),

  - Użytkownik PFRON-rozszerzony – realizacja wszystkich spraw oraz dostęp do danych szczegółowych,

  - Użytkownik PFRON-specjalistyczny – realizacja wszystkich spraw, dostęp do danych szczegółowych oraz obsługi wniosków o przekazanie środków PFRON,

  - Administrator Realizatora – administracja zasobami województwa/powiatu/oddziału PFRON,

  - Użytkownik Realizatora-podstawowy - rola uprawniona do weryfikacji merytorycznej; województwo/powiat,

  - Użytkownik Realizatora-rozszerzony - rola uprawniona do zatwierdzania weryfikacji i wskazywania dofinansowanych podmiotów; województwo/powiat,

  - Wnioskodawca – rola uprawniona do składania wniosków.

- Dostęp do e-usług (SOW) powinien być możliwy poprzez: strony internetowe JST, PFRON, ePUAP i interfejsy programistyczne API.

Zestaw metod dostępnych przez API powinien pozwolić na zrealizowanie wszystkich operacji i zadań biznesowych wykonywanych w module Wnioskodawcy i w Module Realizatora.

- Dostęp do Modułu Wnioskodawcy będzie możliwy przez platformę ePUAP oraz bezpośrednio poprzez logowanie na konto w Systemie. Wykonanie wybranych operacji będzie wymagało uwierzytelnienia.

- System musi umożliwiać logowanie i uwierzytelnianie poprzez ePUAP dla ról wymienionych w  lit. e-h punktu WB8 powyżej  (Wnioskodawca i Użytkownicy Realizatora).

- System musi umożliwiać rejestrację lub edycję konta użytkownika SOW, z zastrzeżeniem, iż dane użytkownika muszą być zgodne z danymi na platformie ePUAP, zgodnie z treścią punktu WPE.2.

- System musi wymusić założenie loginu i hasła użytkownika, przy czym login (nazwa wymyślona przez Wnioskodawcę lub adres e-mail) musi być unikatowy w ramach całego Systemu.

- Logowanie możliwe będzie poprzez podanie loginu oraz wprowadzenie hasła.

- System uniemożliwi dostęp do konta bez uwierzytelnienia.

- System musi zapewnić bezpieczne, tj. zgodne z wymogami przepisów prawa przechowywanie informacji jawnych, zwykłych i wrażliwych danych osobowych.

# Wymagania w zakresie ergonomii/Systemu.

- System powinien posiadać mechanizmy ograniczające ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych, poprzez zapewnienie kontroli uprawnień Użytkowników (zgodnie z treścią pkt WB.8 powyżej oraz punktów powiązanych z WB.8) oraz walidację formularza Wniosku (zgodnie z treścią pkt WMW.18 i WMW.20).

- Interfejs graficzny użytkownika ma być zgodny z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

- System będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępności opisane są w wymaganiach na testy zgodne z pkt 9.1.12.

# Wymagania w zakresie Usług Utrzymania oraz Usług Modyfikacji Systemu.

- Od dnia uruchomienia wersji produkcyjnej Systemu na serwerze produkcyjnym Wykonawca świadczyć będzie usługi opisane w Załączniku nr 1 do OPZ.

# Wymagania w zakresie architektury Systemu.

- Wszystkie moduły funkcjonalne SOW, tj. moduł Wnioskodawcy, moduł Realizatora i moduł PFRON muszą być napisane w tej samej technologii.

- System musi zostać dostarczony w formie aplikacji webowej.

- System zawierać będzie trzy główne moduły: Moduł Wnioskodawcy, Moduł Realizatora, Moduł PFRON. Każdy z modułów posiadać będzie odrębny zestaw uprawnień.

- System zawierać będzie moduł integracyjny z komponentem logowania, który po uwierzytelnieniu będzie wywoływać funkcje odpowiedniego modułu z trzech głównych.

# Wymagania w zakresie platformy.

- System SOW musi pracować pod kontrolą uzgodnionych  z Zamawiającym systemów operacyjnych.

- Wymagania wobec usługobiorców, dotyczące możliwości korzystania z udostępnianych w ramach Projektu usług, ograniczają się do posiadania dostępu do Internetu, korzystania z jednej z rekomendowanych w niniejszym dokumencie przeglądarek internetowych oraz posiadania konta użytkownika w SOW i narzędzia uwierzytelniania: profilu zaufanego na platformie ePUAP lub podpisu elektronicznego. W przypadku urządzeń nieobsługujących podpisu elektronicznego wymagane będzie posiadanie konta użytkownika w SOW i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

- Korzystanie z SOW przez użytkowników jest możliwe przy pomocy komputera z dostępem do sieci internetowej z zainstalowaną jedną z rekomendowanych przeglądarek internetowych:

| Przeglądarka | Wersja |
| --- | --- |
| Google Chrome | Od wersji 32 |
| Mozilla Firefox | Od wersji 34 |
| Opera | Od wersji 26 |
| Safari | Od wersji 5 |
| Internet Explorer | Od wersji 11 |

- Korzystanie z SOW przez użytkowników możliwe jest także przy pomocy urządzeń mobilnych z dostępem do sieci internetowej z zainstalowaną jedną z rekomendowanych przeglądarek internetowych dla każdej wersji wydanej od stycznia 2016 r.:

- Google Chrome,

- Safari,

- UC Browser,

- Android,

- Opera,

- IE Mobile.

- Interfejs SOW jest responsywny, jego rozmiar, wygląd i układ dostosowuje się automatycznie do możliwości urządzenia, na którym jest wyświetlany. Dotyczy to w szczególności interfejsu Moduły Wnioskodawcy.

- Wymaga się by korzystanie z systemu na komputerze wyposażonym w procesory i karty graficzne dedykowane dla stacji roboczych i laptopów wyprodukowane w roku 2008 nie pociągało za sobą więcej niż 30% utraty wydajności interfejsu użytkownika(rozumianej jako tempo wyświetlania ekranów, ilość klatek animacji interfejsu użytkownika i tp.).

# Wymagania na cykl wytwórczy.

- Wykonawca przygotuje statyczne makiety interfejsu użytkownika w liczbie 3 wariantów Wraz z resztą Dokumentacji dostarczanej w ramach  Etapu 1.2. Każdy wariant zawierać będzie makiety wybranych, przykładowych ekranów użytkownika Modułu Wnioskodawcy, Modułu Realizatora, Modułu PFRON zapisane w postaci plików Pencil (http://pencil.evolus.vn/) lub równoważnych. Inne elementy dokumentacji zostaną dostarczone postaci dokumentów w formacie .odt wraz z plikami źródłowymi diagramów w formacie programu Enterprise Architect. Makiety i inne elementy dokumentacji podlegają akceptacji Zamawiającego.

Makiety powinny zostać wykonane dla każdej kluczowej funkcjonalności poszczególnych Modułów, jednak w liczbie nie mniejszej niż 6 makiet na Moduł, z czego co najwyżej jedna czwarta będzie przygotowana w trzech wersjach.

- Szata graficzna interfejsu użytkownika powinna zostać oznaczona zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/ oraz być zgodna z katalogiem identyfikacji wizualnej PFRON.

- Wykonawca przygotuje projekt graficzny interfejsów użytkownika (wszystkie moduły) i wykona ich  implementacje w wersjach domyślnej i w wersji wysokokontrastowej dostarczając funkcji umożliwiających przełączanie się użytkownikowi między wersjami w dowolnym momencie. Projekt graficzny ma być zgodny z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

- Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny będzie przedstawiał wygląd wszystkich typów ekranów użytkownika oraz poszczególnych pól i formularzy

# Wymagania na integrację z innymi systemami.

- System będzie dokonywał weryfikacji informacji podawanej we wnioskach z innymi systemami PFRON, na podstawie numeru PESEL Wnioskodawcy oraz podopiecznego lub numeru NIP Wnioskodawcy (podmioty uprawnione do złożenia wniosku identyfikowalne tylko po numerze NIP):

  - z systemem SODiR – w zakresie weryfikacji zatrudnienia osób bezrobotnych,

  - z systemem NEO (dane z systemu ePFRON2) – w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy wobec PFRON.

Rysunek 2. Wymiana danych z systemami informatycznymi PFRON

- System będzie dokonywał wymiany informacji z systemem SOF2 - z modułem MIDAS oraz modułem FIX.

  - zakres danych importowanych do SOW z FIX obejmować będzie informacje o środkach zwróconych przez Realizatorów, wynikające z przelewów bankowych.

  - zakres danych importowanych do SOW z Modułu MIDAS obejmować będzie informacje o uczestnictwie w programach PFRON, np.

- podstawowe dane Wnioskodawcy,

- podstawa uczestnictwa,

- zakres czasowy,

- zakres udzielonej pomocy,

- informacje o wysokości udzielonego wsparcia i rozliczeniu środków.

  - zakres danych eksportowanych z SOW do modułu FIX obejmować będzie informację o wysokości środków do przekazania samorządom, takie jak:

- dane identyfikujące Realizatora,

- kwota przelewu ogółem,

- kwota w podziale na zadania i koszty obsługi zadań,

- tytuł przelewu,

- data wniosku.

  - zakres danych eksportowanych z SOW do modułu MIDAS obejmować będzie zbiorcze informacje finansowe dotyczące realizacji spraw w danej JST., takie jak:

- suma kwot wydatkowanych,

- suma kwot umów rozliczonych,

- suma kwot zwrotu,

- kwota odsetek.

Szczegółowe zestawienie wymienianych danych zostanie określone na etapie budowy Systemu informatycznego.

- System będzie dokonywał weryfikacji informacji podawanej we wnioskach z Systemem Ewidencji Godzin Wsparcia, na podstawie numeru PESEL Wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna) oraz podopiecznego - w zakresie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków PFRON. Dane z Systemu EGW stanowią uszczegółowienie informacji przechowywanych w Systemie MIDAS w zakresie realizacji dofinansowanych projektów.

Zakres danych pobieranych z Systemu EGW obejmować będzie informacje w zakresie uczestnictwa w projektach dofinansowanych przez PFRON.

- Dla systemów informatycznych wymienionych w pkt WIS.1-WIS.3 Zamawiający udostępni Wykonawcy interfejs programistyczny API lub dostęp do baz danych systemu transakcyjnego lub widok bazy danych w zależności od możliwości technicznych w dniu udostępnienia. Wskazanie sposobu udostępnienia danych nastąpi najpóźniej 20 dni po zawarciu Umowy z Wykonawcą.

- Zamawiający przeprowadzi wizję lokalną dla Wykonawców, w trakcie której udostępniona zostanie do wglądu dokumentacja systemów informatycznych wymienionych w pkt WIS.1-WIS.3,   kody źródłowe systemów, szablony wniosków.

- System będzie przygotowany do weryfikacji informacji podawanej we wnioskach z systemami zewnętrznymi (spoza PFRON), na podstawie numeru PESEL Wnioskodawcy (osoba niepełnosprawna) oraz podopiecznego lub numeru NIP Wnioskodawcy (podmioty uprawnione do złożenia wniosku identyfikowalne tylko po numerze NIP):

  - z systemem EKSMOoN (lub systemem zastępującym) – w zakresie weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności (aktualności, stopnia i rodzaju niepełnosprawności),

  - z systemem informatycznym ZUS – w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy,

  - z systemem informatycznym KRUS – w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy,

  - z systemem informatycznym MF – w zakresie weryfikacji zobowiązań Wnioskodawcy,

  - z systemem informatycznym PESEL – w zakresie weryfikacji numeru PESEL.

- Przez przygotowanie do weryfikacji z systemami zewnętrznymi wymienionymi w pkt WIS.6 Zamawiający rozumie zdefiniowanie, opisanie i wykonanie po swojej stronie przez Wykonawcę interfejsu komunikacyjnego pozwalającego na dokonanie pobrania danych w oparciu o PESEL, NIP. Test rozwiązania zostanie wykonany w oparciu o symulator dostarczony przez Wykonawcę.

- Interfejs komunikacyjny i symulator, o których mowa w pkt WIS. 6 wykonany zostanie na podstawie specyfikacji interfejsów przeznaczonych do komunikacji z systemami zewnętrznymi samodzielnie pozyskanych przez Wykonawcę od podmiotów trzecich – właścicieli systemów informatycznych wymienionych w pkt WIS.6.

W przypadku, kiedy Wykonawca wykaże, że dla konkretnego systemu nie istnieje specyfikacja interfejsów przeznaczonych do komunikacji z systemami zewnętrznymi, Zamawiający dopuszcza realizację odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego i symulatora w oparciu o symulujące działanie systemu zewnętrznego interfejs API zaprojektowany przez Wykonawcę na podstawie dostępnej wiedzy dotyczącej struktur danych przechowywanych w systemach przewidzianych do integracji.

- Zakres danych pobieranych z systemów wymienionych w pkt WIS.1 obejmować będzie następujące informacje:

  - SODiR – podstawa wypłat (art. 25 lub 26 ustawy o rehabilitacji (…),  zakres czasowy dofinansowania lub refundacji.

  - NEO – informacja o posiadaniu wymagalnych zobowiązań, zakres czasowy, którego dotyczą zobowiązania.

- Zakres danych pobieranych z systemów wymienionych w pkt WIS.6 obejmować będzie następujące informacje:

  - EKSMOoN – stopień niepełnosprawności, przyczyna wydania orzeczenia, zakres czasowy wydanych orzeczenia (orzeczeń).

  - ZUS, KRUS, MF - informacja o posiadaniu wymagalnych zobowiązań, zakres czasowy, którego dotyczą zobowiązania.

  - PESEL – imię i nazwisko.

- W ramach budowy Systemu Wykonawca zaprojektuje, wykona, przetestuje i uruchomi interfejs programistyczny API i zapewni mu możliwość   bezpiecznego wykorzystania przez strony trzecie. Interfejs ten musi pozwalać na wykonanie interakcji z modułem Wnioskodawcy, Realizatora, modułem PFRON oraz bazą danych Systemu, niezbędnych do wykonania wszystkich operacji przewidzianych do realizacji w module Wnioskodawcy.

- W ramach budowy Systemu Wykonawca zaprojektuje, wykona, przetestuje i uruchomi interfejs programistyczny API i zapewni mu możliwość bezpiecznego wykorzystania przez strony trzecie. Interfejs ten musi pozwalać na wykonanie wszystkich interakcji z modułem Wnioskodawcy, modułem Realizatora, modułem PFRON oraz bazą danych Systemu, niezbędnych do wykonania wszystkich operacji realizowanych w module Realizatora.

- Wersje testowe systemów do integracji, o których mowa  od WIS.1 do, WIS.3  zostaną udostępnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy 
z Wykonawcą.

# Wymagania na testy.

Wykonawca przygotuje oraz udostępni Środowisko Testowe oraz dane testowe o parametrach pozwalających na przeprowadzenie zarówno testów funkcjonalnych jak też testów wydajnościowych oraz testów regresji. W dniu zakończenia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dane  testowe znajdujące się  na dzień zakończenia umowy w środowisku testowym.

- Udostępnienie Środowiska Testowego Zamawiającemu nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia testów.

- Środowisko Testowe będzie zlokalizowane na infrastrukturze Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt WT.4.

- Na żądanie Zamawiającego Środowisko Testowe zostanie zaimplementowane przez Wykonawcę na infrastrukturze podmiotu wskazanego przez Zamawiającego.

- Wykonawca opracuje przypadki testowe dla wszystkich wersji Systemu. Przypadki testowe muszą uwzględniać przynajmniej testy systemowe, bezpieczeństwa, obciążeniowe i sprawdzające integracje z innymi systemami.

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi testy systemowe, bezpieczeństwa, obciążeniowe i sprawdzające integracje z innymi systemami.

- Testy zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

- W testach mogą, z zastrzeżeniem treści pkt WT.9 poniżej, uczestniczyć osoby wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego. W testach akceptacyjnych będą uczestniczyć osoby wskazane przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni udział w testach, w roli testerów, osoby niepełnosprawne. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi zasady udziału w testach osób niepełnosprawnych. Wykonawca  pokrywa wszelkie koszty ich udziału w testach, w tym wynagrodzenia.

- Udział niepełnosprawnych testerów jest wymagany w zakresie sprawdzenia graficznego interfejsu użytkownika pod kątem dostępności SOW dla osób niepełnosprawnych oraz zgodności z zaleceniami WCAG 2.0.

- Testy w zakresie dostępności SOW dla osób niepełnosprawnych oraz zgodności z zaleceniami WCAG 2.0. obejmować będą minimum następujące zagadnienia:

  - parsowanie - sprawdzenie, czy kod HTML i CSS jest wolny od błędów i poprawny semantycznie,

  - język strony - główny język strony określony za pomocą atrybutu lang i/lub xml:lang w znaczniku HTML,

  - spójna identyfikacja - sprawdzenie, czy elementy posiadające tę samą funkcjonalność na wielu podstronach w serwisie internetowym są identyfikowane jako te same elementy,

  - zgodność z W3C:

- graficzny interfejs użytkownika sprawdzony przy pomocy narzędzia W3C Markup Validation Service (http://validator.w3.org/) - bezpłatnej usługi online udostępnionej przez W3C,

- kaskadowe arkusze stylów CSS sprawdzone przy pomocy narzędzia CSS Validation Service (http://jigsaw.w3.org/css-validator/) - bezpłatnej usługi online udostępnionej przez W3C,

  - informacje i jej związki - sprawdzenie sposobu zastosowania semantycznych znaczników HTML pod kątem możliwości prawidłowej interpretacji treści przez osoby niewidome i niedowidzące korzystające z technologii asystujących, takich jak czytniki ekranowe,

  - cel linku (z kontekstem) - linki (tj. przyciski formularza lub obszary aktywne map odnośników) są jednoznacznie interpretowane przez użytkowników i są wystarczająco opisane,

  - nagłówki i etykiety - nagłówki stron i etykiety elementów aktywnych formularzy są jednoznacznie interpretowane przez użytkowników i są wystarczająco opisane,

  - zrozumiała kolejność - sekwencja nawigacji oraz czytania logiczna i intuicyjna,

  - użycie koloru - rozróżnianie elementów wizualnych oraz przekazywanie treści nie jest zależne wyłącznie od koloru, dotyczy np.: wyróżnienia kolorem tła wymaganych pól formularzy,

  - kontrast (minimalny) - kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem w stosunku 4,5:1; istnieją kontrolki, które przełączą serwis w wysoki kontrast 7:1.; po przełączeniu systemu MS Windows w tryb wysokiego kontrastu wszystkie elementy strony są widoczne i możliwe do obsłużenia,

  - zmiana rozmiaru tekstu - powiększenie w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie powoduje utraty zawartości lub funkcjonalności serwisu, np. obcinane są fragmenty tekstu, funkcjonalne elementy uciekają poza krawędzie przeglądarki, itp.; interfejs posiada mechanizmy pozwalające na stopniowe powiększanie rozmiaru tekstu,

  - klawiatura - każdy element serwisu i jego funkcjonalność dostępny jest przy użyciu klawiatury; nie zostały użyte niezalecane skróty klawiaturowe (access keys), które mogą wchodzić w konflikt z istniejącymi w przeglądarce czy programie czytającym,

  - klawiatura niezablokowana - użytkownik może poruszać się po wszystkich elementach nawigacyjnych strony, używając jedynie klawiatury oraz nie istnieje blokada, która wymusi na użytkowniku wykonanie operacji myszką, aby przejść do następnego aktywnego elementu,

  - klawiatura (bez wyjątków) - cała funkcjonalność graficznego interfejsu użytkownika dostępna przy użyciu klawiatury, bez żadnych wyjątków,

  - ponowne potwierdzenie autentyczności - w przypadku zakończenia czasu sesji, konieczność ponownej autoryzacji nie spowoduje utraty danych z aktualnej strony,

  - kolejność zaznaczenia - poruszanie się po linkach, elementach formularzy, itd. jest logiczne i intuicyjne,

  - widoczność zaznaczenia - element posiadający aktualne zaznaczenie przy korzystaniu z klawiatury jest dostatecznie widoczny. (np. jeśli się porusza po stronie za pomocą tabulatora, jest możliwe jego zlokalizowanie),

  - nazwa, przeznaczenie, wartość - wszystkie komponenty interfejsu użytkownika, które mają wbudowane mechanizmy wspierania dostępności, są jednoznacznie identyfikowane poprzez nadanie im nazw, etykiet, przeznaczenia; szczególnie ważne jest to dla technologii asystujących, które dzięki temu będą mogły zrozumieć nazwę czy przeznaczenie napotkanego elementu i przekazać odpowiednią informację do użytkownika lub wykonać określone działanie.

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi testy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem testów.

- Przypadki testowe muszą obejmować wszystkie wymagania dotyczące systemu zawarte w dokumentacji przetargowej i uszczegółowione w ramach prac analitycznych i projektowych.

- Wykonawca w Dokumentacji Testów  dla każdego wymagania przypisze sposób weryfikacji oraz tam, gdzie jest to uzasadnione odwołanie do przypadków testowych.

- Każda wersja Systemu będzie podlegała testom zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przygotowane przez Wykonawcę i odebrane zgodnie z treścią pkt 9.1.15 poniżej scenariusze testowe zostaną przygotowane przed rozpoczęciem każdej iteracji testów.

- Wykonawca przygotuje i udostępni Zamawiającemu narzędzie pozwalające na rejestrowanie wykrytych błędów.

- Podczas trwania wszystkich testów Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji:

        - wszystkich wykrytych błędów i przypisanie ich do odpowiednich kategorii,

        - czasu potrzebnego na przeprowadzenie pojedynczych testów lub serii testów,

        - liczby poprawionych błędów.

# Wymagania na zgodność z prawem i normami.

- System musi być dostosowany do polskiego ustawodawstwa i charakteru działalności oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnej analizy podanych poniżej aktów prawnych i o uzupełnienie listy wymagań na system o wymagania wynikające z prawa. Wymagania te powinny zostać określone i opisane w ramach realizacji etapu 1.2 oraz implementowane w sposób identyczny dla innych wymagań opisanych w niniejszym dokumencie.

Realizację projektu umożliwiają następujące ustawy:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),

- ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

rozporządzenia:

- Art. 10b ust. 7 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. 04.63.587 z późn. zm.),

- Art. 10d ust. 8 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.07.230.1694 z późn. zm.),

- Art. 12a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie

- niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. 2015, Poz. 102, tekst jednolity),

- Art. 26 ust. 9 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014, Poz. 1987 z późn. zm.),

- Art. 26e ust. 8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. 2015, Poz. 93),

- Art. 35a ust. 4 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (Dz. U. 2013.1190 z późn. zm.),

- Art. 36 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. 08.29.172 z późn. zm.),

- Art. 41 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych(Dz. U. 2014, Poz. 1970 z późn. zm.),

- Art. 47 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (…) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 07.71.478 z późn. zm.),

- Art. 48 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.03.88.808 z późn. zm. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012.526).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- System musi być zaprojektowany zgodnie z zasadami określonymi w normie ISO 9241-210:2010 lub równoważnej.

- Wdrożenie systemu będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi norm PN-ISO/IEC 20000-1 lub równoważnej i PN-ISO/IEC 20000-2 lub równoważnej.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu zgodności Systemu ze standardami WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co zapewni, że udostępnione dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy, potwierdzonego uzyskaniem zaświadczenia od niezależnego podmiotu wykonującego ww audyt. Podmiot wykonujący audyt musi wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem. Zakres audytu obejmować będzie:

- sprawdzenie zgodności z W3C

- sprawdzenie zgodności z W3C CSS

- sprawdzenie zgodności z WAI (WCAG 2.0)

- analiza kontrastu

- sprawdzenie poprawności działania w:

-	Windows i Linux

-	przeglądarkach współczesnych i starszych wersjach

-	przeglądarce tekstowej

-	przeglądarce mobilnej

- Sprawdzenie poprawności działania Systemu na łączach o przepustowości 1Mb/s.

Zamawiający jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji Systemu pod kątem spełnienia wymogów WCAG 2.0 z wykorzystaniem audytu zewnętrznego wskazanego przez Zamawiającego.

# Wymagania na instruktaż.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia dla Zamawiającego instruktaży na temat sposobu działania i obsługi Systemu przez użytkowników, architektury Systemu, Kodów Źródłowych Systemu oraz Dokumentacji Systemu. Instruktaże przeprowadzone zostaną przed przedstawieniem do odbioru przez Zamawiającego wersji produkcyjnej Systemu.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaże, o których mowa w pkt WIN.1, dla mentorów i pracowników infolinii.

| Lp. | Użytkownicy wewnętrzni | Ilość osób |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mentorzy | 10 os. |
| 2. | Pracownicy infolinii | 8 os. |

- Zostaną przeprowadzone po dwa dwudniowe instruktaże (16 godzin) dla każdej z grup uczestników wymienionych w pkt WIN.2 powyżej.

- Instruktaże prowadzone będą odrębnie dla poszczególnych grup użytkowników wymienionych w pkt WIN.2.

- Każdy instruktaż składać się będzie z części wykładowej oraz warsztatowej obejmującej pracę samodzielną oraz w grupach.

- Zakres instruktaży obejmować będzie procedowanie Wniosku w module Wnioskodawcy oraz Realizatora, w tym m.in.: założenie konta użytkownika utworzenie Wniosku, proces złożenia Wniosku, przydział Sprawy (Wniosku) pracownikowi Realizatora, weryfikację merytoryczną, przyznanie dofinansowania, wygenerowanie umowy i proces rozliczenia dofinansowania. W trakcie instruktażu uczestnicy winni nabyć kompleksową wiedzę dotyczącą funkcjonowania SOW, pozwalającą im na samodzielne przekazywanie wiedzy pracownikom JST oraz Wnioskodawcom.

- Instruktaże (w tym warsztaty), Wykonawca przeprowadzi w Warszawie lub okolicach, nie dalej niż 40 km drogami publicznymi od Dworca Warszawa Centralna (mierzonej wg Google Maps). Sala wykładowa musi być wyposażona w sprzęt do prezentacji (rzutnik) oraz niezbędną liczbę stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Wybór obiektu podlega akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w szczególności wykładowców posiadających należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie objętym przedmiotem instruktażu, materiały instruktażowe dla wszystkich uczestników, w tym zestawy ćwiczeń i testów.

- Uczestnicy instruktaży zakwaterowani zostaną w hotelu o standardzie co najmniej trzech gwiazdek, zlokalizowanym w na terenie obiektu, w którym znajduje się sala wykładowa.

- Warunki organizacji instruktaży:

  - Instruktaże będą odbywały się w języku polskim.

  - Materiały instruktażowe i podręczniki powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla uczestników (potrzebne do przeprowadzenia instruktażu) powinny być dostarczone w formie elektronicznej dla każdego uczestnika instruktażu. użytkowników. W związku z tym, że zamówienie będzie finansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, każdy dokument powinien zostać oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/.

  - Program/zakres/harmonogram instruktaży i materiały instruktażowe oraz testy i ankiety oceny instruktażu zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem instruktaży.

  - Wykonawca pokryje koszty wyżywienia dla uczestników instruktaży, które obejmie każdego dnia: kawę, herbatę, wodę mineralną, soki, ciastka oraz obiad składający się z dwóch dań gorących.

  - Wykonawca zapewni na potrzeby instruktaży niezbędny sprzęt, w tym m.in.: komputery, projektory multimedialne, itp.

  - Instruktaże będą odbywać się na środowisku testowym SOW.

  - Instruktarze będą kończyły się testem potwierdzającym przygotowanie do działań związanych z propagowaniem wiedzy o systemie wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku mentorów) lub posiadaniem pełnej wiedzy w zakresie funkcjonalności systemu (w przypadku pracowników infolinii).

  - Zaliczenie testu (udzielenie co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi) potwierdzone będzie zaświadczeniem ukończenia instruktażu.

- Wykonawca dostarczy uczestnikom instruktażu ankiety oceny instruktażu do wypełnienia.

- Przed dokonaniem odbioru szkolenia/warsztatów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę/y obecności uczestników instruktaży, ankiety oceny instruktażu, kopie testów wypełnianych przez uczestników i oraz kopie zaświadczeń ukończenia instruktażu.

- Przeprowadzenie instruktaży zostanie potwierdzone protokołem Odbioru-bez zastrzeżeń. Warunkiem uzyskania odbioru jest ukończenie instruktażu przez wszystkich uczestników.

- Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem instruktaży na warunkach opisanych w niniejszym Rozdziale ponosi Wykonawca.

# Wymagania dla dokumentacji Systemu.

- Wykonawca wykona Dokumentację Systemu w zakresie opisanym w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

# Wymagania na realizację  Wdrożeń JST

WRW.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wdrożenia Systemu w JST. Wdrożenie JST następować będzie bezpośrednio w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego.

WRW.2. Wdrożenie, o którym mowa w pkt WRW.1 obejmować będzie przeprowadzenie przez Wykonawcę instruktaży stanowiskowych dla wszystkich pracowników Realizatora, którzy zadeklarują chęć rozpoczęcia korzystania z SOW oraz wsparcie konsultanta telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej (pomoc techniczna). Wsparcie konsultanta Wykonawcy realizowane będzie do dnia 31.12.2018 r.

WRW.3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia bezpośrednio w siedzibie JST instruktaży stanowiskowych wyjaśniających uczestnikom sposób działania i obsługi Systemu. W czasie instruktażu uczestnicy zostaną zapoznani z obsługą Modułu Realizatora oraz Modułu Wnioskodawcy.

WRW.4.  Dla każdego Wdrożenia JST zostaną przeprowadzone po dwa  ośmiogodzinne instruktaże w siedzibie Realizatora. Terminy poszczególnych instruktaży w każdej jednostce organizacyjnej powinny zostać uzgodnione przez Wykonawcę z Realizatorem. Oba instruktaże nie mogą odbyć się tego samego dnia.

WRW.5.  Każdy instruktaż składać się będzie z części wykładowej oraz warsztatowej obejmującej pracę samodzielną oraz w grupach. Część warsztatowa  winna obejmować m.in. naukę: obsługi konta przez Wnioskodawcę, wypełnienia i złożenia Wniosku przez Wnioskodawcę, obsługi konta Realizatora, kompleksowej obsługi Sprawy przez Realizatora, obsługi wniosków o przekazanie środków, generowanie raportów i plików eksportowych oraz wszelkich innych czynności wykonywanych w Systemie przez Realizatora.

WRW.6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, w szczególności wykładowców posiadających należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie objętym przedmiotem instruktażu, materiały instruktażowe dla wszystkich uczestników, w tym zestawy ćwiczeń i testów.

WRW.7.  Warunki organizacji instruktaży:

- Instruktaże będą odbywały się w języku polskim.

- Materiały instruktażowe i podręczniki powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla uczestników (potrzebne do przeprowadzenia instruktażu) powinny być dostarczone w formie elektronicznej dla każdego uczestnika instruktażu. użytkowników. W związku z tym, że zamówienie będzie finansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, każdy dokument powinien zostać oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/oprogramie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/.

- Program/zakres/harmonogram instruktaży i materiały instruktażowe oraz testy i ankiety oceny instruktażu zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem instruktaży.

- Instruktaże prowadzone będą w pomieszczeniu oraz na sprzęcie
zapewnionym przez Realizatora, u którego dokonywane jest Wdrożenie JST.
Zapewnienie dostępu do Sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego należy do
obowiązków Realizatora. Odpowiedzialność za zapewnienie dostępu do sali wykładowej oraz sprzętu komputerowego przez Realizatora spoczywa na Zamawiającym.

- Instruktaże będą odbywać się na środowisku testowym SOW.

- Instruktaże będą kończyły się testem potwierdzającym przygotowanie do obsługi Systemu.

- Zaliczenie testu (udzielenie co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi) potwierdzone będzie zaświadczeniem ukończenia instruktażu..

WRW.8.  Wykonawca dostarczy uczestnikom instruktażu ankiety oceny instruktażu do wypełnienia.

WRW.9. 	Przed dokonaniem Odbioru instruktażu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę/y obecności uczestników instruktaży, ankiety oceny instruktażu, kopie testów przez uczestników i oraz kopie zaświadczeń ukończenia instruktażu.

# WRW.10.	Przeprowadzenie instruktaży zostanie potwierdzone protokołem Odbioru-bez zastrzeżeń. Warunkiem uzyskania Odbioru jest ukończenie instruktażu przez wszystkich uczestników”.Wymagania funkcjonalne SOW.

# Wymagania ogólne.

- System musi obsługiwać proces wypełniania, składania i obsługi wniosków służących do obsługi wszystkich zadań realizowanych przez JST ze środków PFRON. Maksymalna liczba formularzy wyniesie 30 sztuk. Szablony wniosków będą zawierały stały zestaw pól, wspólny dla wszystkich JST oraz zestaw pól dodatkowych (dołączanych opcjonalnie przez Administratorów Realizatora). Średnia liczba pól w formularzu Wniosku (w zależności od zadania, którego dotyczy formularz Wniosku) będzie wynosiła łącznie 100 (+/- 30% ze względu na podział Wniosku na pola podstawowe i dodatkowe). Zestawy pól zostaną określone przez Zamawiającego na etapie budowy Systemu informatycznego. Przykładowe szablony formularzy stanowią Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

- Zestaw pól podstawowych oraz zestaw pól dodatkowych zawierać będzie dodatkowe „puste” pola przeznaczone do wykorzystania w przypadku konieczności rozszerzenia zawartości informacyjnej wniosku. Przed dołączeniem do formularza Wniosku Administrator Systemu określi typ pola oraz umiejscowienie w formularzu. Dołączone pole objęte zostanie walidacją zgodności wprowadzanych danych z typem pola.

- Zestaw informacji importowanych automatycznie do Wniosku z repozytorium informacji o wnioskodawcy zostanie określony na etapie budowy Systemu informatycznego. Zestaw ten będzie wprost wynikać z zakresu danych (podstawowe informacje dotyczące Wnioskodawcy i/lub podopiecznego) przechowywanych w ramach konta Wnioskodawcy.

- System ma umożliwić automatyczną rejestrację i śledzenie historii operacji wykonywanych przez użytkowników wraz z historyczną zawartością pól, z wyłączeniem zapisu roboczego części Wniosku.

- System będzie sprawdzać, czy w Systemie istnieją Sprawy powiązane z Wnioskodawcą (w przypadku wnioskowania we własnym imieniu) lub podopiecznym – osobą niepełnosprawną, w imieniu której Wnioskodawca składa Wniosek.

- System wyróżniać będzie Sprawy powiązane z Wnioskodawcą (w przypadku wnioskowania dla siebie) lub podopiecznym – osobą niepełnosprawną składane w tym samym obszarze dofinansowania w ostatnich 3 latach.

- System oznaczać będzie etapy procedowania Sprawy poprzez oznaczanie spraw statusami (informacja tekstowa z wyróżnieniem graficznym poszczególnych statusów) wyświetlanymi we wszystkich trzech modułach. Przykładowe statusy spraw wymienione zostały poniżej:

  - zapisany roboczo (bez Modułu Realizatora),

  - złożony,

  - negatywny formalnie do poprawienia,

  - poprawiony po uwagach.

  - negatywny formalnie odrzucony,

  - przekazany do weryfikacji merytorycznej,

  - negatywny merytorycznie do poprawienia,

  - negatywny merytorycznie odrzucony,

  - rezygnacja przed przyznaniem dofinansowania,

  - rezygnacja po przyznanym dofinansowaniu,

  - pozytywny merytorycznie – brak środków,

  - pozytywny merytorycznie – nie przyznano dofinansowania z powodów innych niż brak środków,

  - dofinansowanie przyznane,

  - wydana decyzja,

  - zawarta umowa,

  - rezygnacja po zawartej umowie

  - dofinansowanie wypłacone,

  - refundacja rozpatrzona,

  - rozliczenie złożone,

  - rozliczenie zaakceptowane,

  - rozliczenie niezaakceptowane,

  - rozliczenie do poprawienia.

- Na każdym etapie procedowania Sprawy w Module Wnioskodawcy oraz Module Realizatora System umożliwiać będzie dołączanie do Sprawy załączników w formatach: PDF lub JPG do wielkości 20MB dla pojedynczego pliku.

- System ma umożliwić tworzenie sprawozdań/raportów.

- Usunięto .

- System ma umożliwić tworzenie raportów zgodnie ze zdefiniowanymi szablonami oraz nadanymi uprawnieniami:

- Administrator Realizatora, Użytkownik Realizatora-rozszerzony – raport z danych dot. danej JST,

- Użytkownik PFRON-podstawowy – raport z danych dot. wszystkich jednostek bez danych szczegółowych (m.in. danych osobowych, historii procedowania Sprawy, itp.),

- Administrator Systemu, Użytkownik PFRON-rozszerzony – raport z danych dot. wszystkich jednostek wraz z danymi szczegółowymi.

- System ma umożliwić generowanie korespondencji (w tym korespondencji seryjnej) od Użytkowników Realizatora do Wnioskodawców na podstawie danych adresowych oraz nazwy programu lub zadania pobranych automatycznie z Systemu, wykorzystując do tego szablony dokumentów.

- System będzie umożliwiać modyfikację szablonów oraz edycję treści dokumentów wykorzystywanych do korespondencji przez uprawnionych użytkowników.

- System będzie umożliwiać następujące możliwości komunikacji pomiędzy modułem Realizatora a osobą Wnioskodawcy: e-mail, komunikaty systemowe, zmiana statusów informacyjnych, sms.

- System wyposażony będzie w narzędzia pomocy dla użytkowników obsługiwane przez Administratora Systemu.

- pomoc kontekstową dla poszczególnych ekranów użytkowników wprowadzaną przez administratora systemu przy pomocy edytora pomocy,

- interfejs umożliwiający dołączanie pomocy w postaci plików PDF,

- listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) wprowadzaną przez administratora systemu przy pomocy edytora.

- Monitorowanie dostępności i wydajności Systemu będzie realizowane z wykorzystaniem wbudowanych w System narzędzi monitorujących. Narzędzie to musi pozwolić Zamawiającego na automatyczną identyfikacje wszystkich incydentów związanych z przekroczeniem dostępności lub wydajności dla określonych elementów systemu

- Stopień wykorzystania e-usług będzie monitorowany na podstawie raportów z SOW.

- W ramach przeprowadzania analizy poprzedzającej dostarczenie produktów Etapu 1.2 Wykonawca uszczegółowi diagramy przypadków użycia znajdujące się w niniejszym dokumencie.

- Łączna liczba szablonów umów, decyzji i pism wyniesie maksymalnie 400 szt.

# Zestaw wymagań Moduł Wnioskodawcy.

Moduł Wnioskodawcy pozwala na realizację następujących przypadków użycia:

# Wymagania ogólne.

- Konto użytkownika zawierać będzie moduły umożliwiające wykonywanie podstawowych typów działań: składanie wniosków, edycję danych Wnioskodawcy, kontakt z Realizatorem, sprawdzenia statusu Sprawy.

- Moduł Wnioskodawcy ma umożliwić rozliczenie przyznanej pomocy finansowej (dofinansowania).

- Konto użytkownika SOW (bez konieczności logowania się na platformę ePUAP) umożliwi pobranie odpowiedniego formularza Wniosku, utworzenie wniosku i dokonanie zapisu wniosku („zapis roboczy części wniosku” i „zapis części wniosku”) sprawdzenie statusu Sprawy oraz prowadzenie korespondencji pomiędzy Wnioskodawcą a Realizatorem.

- Moduł Wnioskodawcy pozwala na zrealizowanie opisanych poniżej przypadków użycia zgodnie z załączonymi diagramami i wymaganiami.

# Przypadek użycia „Rejestracja konta”.

- System wymusi na Wnioskodawcy rejestrację konta użytkownika SOW.

# Przypadek użycia „Edycja konta”.

- Wnioskodawca będzie miał możliwość resetowania hasła (żądania wysłania wiadomości na adres e-mail przypisany do konta z hasłem jednorazowym).

# Przypadek użycia „Złożenie Wniosku”.

- Utworzenie nowego Wniosku poprzedzone będzie wyborem roli (opis ról znajduje się w pkt WMW.8) oraz wyborem województwa lub powiatu (JST) w następnym kroku.

- System umożliwiać będzie wybór ról Wnioskodawcy; wybór roli określać będzie dostępny zestaw wniosków:

  - Osoba niepełnosprawna,

  - Opiekun osoby niepełnosprawnej (osoby działające w imieniu ON),

  - Przedsiębiorca,

  - Jednostka samorządu terytorialnego (szczebel wojewódzki i powiatowy),

  - Organizacja pozarządowa (podmioty działające na rzecz ON).

- Wybór województwa lub powiatu (JST) możliwy będzie poprzez wskazanie pozycji listy słownikowej lub przy pomocy wyszukiwarki po fragmencie tekstu oraz po więcej niż jednym wyrazie.

- Moduł Wnioskodawcy ma umożliwić dodanie do Wniosku wymaganych załączników w formatach PDF i JPG – wielkość jednego pliku do 20MB.

- Wybór roli i województwa lub powiatu (JST) spowoduje wyświetlenie listy formularzy wniosków adekwatnej dla danej lokalizacji, roli i okresu naboru.

- Wybór właściwego formularza umożliwi rozpoczęcie wypełniania Wniosku.

- Nowoutworzony Wniosek zawierać będzie dane Wnioskodawcy podane podczas rejestracji konta.

- Pola formularza posiadać będą odpowiednie do zawartości formaty, maski wprowadzania oraz sumy kontrolne.

- Każda część Wniosku będzie zapisywana i zatwierdzana odrębnie.

- Dostępne będą dwa tryby zapisu części Wniosku: Zapis Roboczy Części Wniosku oraz zatwierdzenie części Wniosku.

- Tryb roboczy części Wniosku umożliwi zapisanie części wniosku w dowolnym momencie, bez sprawdzenia poprawności i kompletności wprowadzonej treści.

- Zapis Części Wniosku (żądanie zatwierdzenia części Wniosku) powodować będzie uruchomienie mechanizmu walidującego. Sprawdzana będzie kompletność, w tym dołączenie wymaganych załączników i poprawność wypełnienia, w tym spełnianie wymogów formalnych i logika podanych informacji. Walidacja będzie wymagała zestawienia z danymi w bazie danych i systemach zewnętrznych.

- Zatwierdzenie wszystkich części Wniosku umożliwi zatwierdzenie i złożenie formularza.

- Złożenie Wniosku przez Wnioskodawcę z konta użytkownika wymagać będzie uwierzytelnienia przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu elektronicznego.

- Złożenie Wniosku zatwierdzonego przez Wnioskodawcę powodować będzie wysłanie automatycznej wiadomości zawierającej urzędowe potwierdzenie złożenia Wniosku w formacie PDF.

# Przypadek użycia „Przeglądanie spraw”.

- System w Module Wnioskodawcy ma umożliwić podgląd umowy o dofinansowanie.

- System zawierać będzie panel informacyjny zawierający podstawowe informacje dotyczące wniosków i spraw użytkownika z możliwością podglądu/edycji poszczególnych pozycji (wniosków i spraw).

# Przypadek użycia „Edycja Wniosku”.

- Edycja spraw możliwa będzie w sytuacji, gdy wnioskodawca otrzyma informację od Realizatora o konieczności wprowadzenia zmian do Sprawy po weryfikacji merytorycznej przez Realizatora. Wysłanie informacji o konieczności dokonania zmian we Wniosku skutkować będzie odblokowaniem Sprawy do edycji przez Wnioskodawcę.

# Przypadek użycia „Zatwierdzanie umowy”.

- Podpisanie umowy o dofinansowanie wsparcia przez Wnioskodawcę (poziom dojrzałości IV) będzie wymagać uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu elektronicznego.

- Podpisana umowa o dofinansowanie wsparcia przesłana przez Wnioskodawcę będzie dołączona automatycznie do założonej przez Wnioskodawcę Sprawy w danej JST.

# Przypadek użycia „Dołączanie dokumentów rozliczeniowych”.

- System umożliwi Wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie, rozliczenie wsparcia poprzez wypełnienie formularza rozliczeniowego oraz dołączenie dokumentów rozliczeniowych (faktura, potwierdzenie przelewu, skan rachunku) Użytkownikowi Realizatora-podstawowy odpowiadającemu za daną sprawę.

- Formularz rozliczeniowy będzie gotowy do aktywacji przez Wnioskodawcę od dnia nadania statusu „zawarta umowa” lub „dofinansowanie przyznane”. Nadanie statusu „rezygnacja...” powoduje dezaktywację formularza.

- Zatwierdzenie formularza rozliczeniowego (pierwotnego lub cofniętego do poprawienia przez Realizatora) przez Wnioskodawcę następować będzie bez konieczności uwierzytelniania przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu elektronicznego.

- Informacja o konieczności poprawienia rozliczenia  spowoduje możliwość ponownej aktywacji formularza przez Wnioskodawcę.

# Przypadek użycia „Wymiana korespondencji z Realizatorem”.

- .Moduł Wnioskodawcy ma umożliwić prowadzenie korespondencji z Realizatorem przy pomocy komunikatów (wiadomości) wyświetlanych w ramach sprawy w Module Realizatora.

# Zestaw wymagań Moduł Realizatora.

Moduł Realizatora pozwala na realizację następujących przypadków użycia:

# Wymagania ogólne.

- Moduł Realizatora będzie odpowiedzialny za zarządzanie sprawami, w szczególności będzie posiadać dostęp do poszczególnych zasobów:

    - Złożone wnioski - baza zawierająca wszystkie wnioski wpływające do Realizatora,

    - Listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania – baza zawierająca listę wniosków po pozytywnej weryfikacji merytorycznej,

    - Decyzje – baza zawierająca wszystkie decyzje podjęte przez Realizatora,

    - Umowy – baza zawierająca wszystkie umowy wygenerowane przez Realizatora,

    - Dokumenty rozliczeniowe – baza zawierająca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przekazane przez Wnioskodawców,

    - Pliki eksportowe - baza plików eksportowych dla systemów finansowo-księgowych,

    - Wnioski o przekazanie środków – baza wniosków o przekazanie środków PFRON wygenerowanych przez JST.

- Moduł Realizatora zawierać będzie trzy poziomy uprawnień:

  - Administrator Realizatora,

  - Użytkownik Realizatora-rozszerzony,

  - Użytkownik Realizatora-podstawowy.

- Administrator Realizatora będzie miał możliwość, w szczególności:

- tworzenia kont użytkowników niższego szczebla,

- zarządzania kontami niższego szczebla: tworzenie i edycja danych użytkownika, resetowanie hasła,

- resetowania hasła Wnioskodawcom (wysyłania wiadomości e-mail z hasłem jednorazowym) oraz generowania hasła jednorazowego,

- aktywacji i dezaktywacji, usuwania konta,

- wskazywania obszarów dofinansowania, w tym modułów programu z listy słownikowej,

- wskazywania terminów naboru wniosków’,

- wyboru pól dla dodatkowych modułów uzupełniających szablony formularzy wniosków,

- tworzenia i edycji wzorów pism, umów i decyzji,

- wprowadzania kwot limitów dofinansowania dla poszczególnych typów dofinansowań,

- anulowania oraz zmiany przydziału Sprawy Użytkownikowi Realizatora-podstawowy,

- przywracania spraw do wcześniejszego etapu (zmiana statusu spraw),

- wymuszenia ponownego wysłania komunikatu (e-mail, sms, oba) do Wnioskodawcy.

- Użytkownik Realizatora-rozszerzony będzie miał możliwość, w szczególności:

- edycji danych własnego konta, w tym zmiana hasła,

- resetowania hasła Wnioskodawcom (wysyłania wiadomości e-mail z hasłem jednorazowym) oraz generowania hasła jednorazowego,

- dostęp do rejestru spraw realizowanych ze wskazaniem wniosków przydzielonych poszczególnym Użytkownikom Realizatora-podstawowy (rejestry spraw wpływających, przydzielonych, archiwizowanych, ogólnych),

- dostęp do informacji szczegółowych poszczególnych spraw; informacje z zewnętrznych (w stosunku do SOW) systemów informatycznych wyświetlane bez możliwości podglądu kwot,

- przydzielania spraw Użytkownikowi Realizatora,

- anulowania oraz zmiany przydziału Sprawy Użytkownikowi Realizatora,

- przywracania spraw do wcześniejszego etapu (zmiana statusu spraw),

- przeglądania listy wniosków o przekazanie środków PFRON,

- generowania wniosków o przekazanie środków PFRON,

- zatwierdzania wniosków o przekazanie środków PFRON.

- możliwości wymuszenia ponownego wysłania komunikatu (e-mail, sms, oba) do użytkownika,

- zatwierdzania wyniku weryfikacji merytorycznej dokonanej przez Użytkownika Realizatora-podstawowy,

- edycji wstępnej listy przeznaczonych do dofinansowania,

- zatwierdzenia wstępnej listy przeznaczonych do dofinansowania.

- Użytkownik Realizatora-podstawowy będzie miał możliwość, w szczególności:

- edycji danych własnego konta, w tym zmiana hasła,

- zakładanie kont i wprowadzania wniosków złożonych w JST.

- resetowania hasła Wnioskodawcom (wysyłania wiadomości e-mail z hasłem jednorazowym) oraz generowania hasła jednorazowego,

- możliwości wymuszenia ponownego wysłania komunikatu (e-mail, sms, oba) do użytkownika,

- dostęp do informacji szczegółowych poszczególnych spraw; informacje z zewnętrznych systemów informatycznych (w stosunku do SOW) wyświetlane bez możliwości podglądu kwot,

- generowania i edycji pism wysyłanych do Wnioskodawcy,

- dokonywania weryfikacji merytorycznej,

- tworzenia i edycji wstępnych list dofinansowanych wniosków: podstawowej i rezerwowej,

- możliwości generowania i wydruku wstępnych list dofinansowanych wniosków: podstawowej i rezerwowej,

- generowania wniosków o przekazanie środków PFRON.

- Moduł Realizatora wyświetlać będzie wysokość limitu środków przyznany dla danej JST. Informacja dostępna będzie dla każdego użytkownika, który posiada dostęp do modułu.

- System musi umożliwiać generowanie przez Administratorów Realizatora formularzy zapisanych w formacie PDF (dostępnych dla czytników ekranowych) przygotowanych do publikacji na stronach internetowych.

# Przypadek użycia „Wprowadzenie Wniosku przez Realizatora”.

Uwaga! „Złożenie Wniosku” zgodnie z opisem w pkt 9.2.2 powyżej.

- Użytkownik Realizatora posiadać będzie możliwość zakładania spraw (składania formularzy oraz załączania do Sprawy skanów formularzy wniosków i innych dokumentów) na podstawie dokumentów papierowych otrzymanych od Wnioskodawcy.

- Na etapie złożenia formularza Wniosku przez Realizatora (zatwierdzenia nowej Sprawy) System sprawdzać będzie, czy Wnioskodawca posiada już konto w SOW. W przypadku braku konta zostanie ono utworzone. W przypadku posiadania konta System przyporządkuje do niego nową sprawę.

# Przypadek użycia „Utworzenie konta”.

Uwaga! „Edycja konta” zgodnie z opisem w pkt 9.2.2 powyżej.

- Utworzenie konta Wnioskodawcy przez Użytkownika Realizatora nie będzie możliwe bez podania adresu e-mail Wnioskodawcy.

- Założenie konta Wnioskodawcy przez Użytkownika Realizatora spowoduje wygenerowanie jednorazowego hasła. Przy pierwszym logowaniu użytkownika, System wymusi zmianę hasła oraz uzupełnienie brakujących wymaganych danych.

- Użytkownik Realizatora-podstawowy, Użytkownik Realizatora-rozszerzony oraz Administrator Realizatora będzie miał możliwość ponownego wygenerowania hasła Wnioskodawcy, np. w przypadku zgłoszenia jego utraty przez użytkownika.

# Przypadek użycia „Edycja konta”.

# Przypadek użycia „Wymiana korespondencji z Wnioskodawcą”

- System musi umożliwiać wysyłanie informacji elektronicznej zawierającej informację o konieczności dokonania zmian we Wniosku lub rozliczeniu (e-mail/sms/komunikat (wiadomość) wyświetlany w ramach konta Wnioskodawcy).

- System zawierać będzie możliwość generowania pism z możliwością edycji przez Realizatora.

# Przypadek użycia „Przeglądanie obsługiwanych spraw”.

# Przypadek użycia „Weryfikacja merytoryczna”.

- System musi umożliwiać weryfikację merytoryczną wniosków, zgodnie z listą statusów w pkt WOF.7 powyżej.

System będzie umożliwiać automatyczną weryfikację danych zawartych we Wniosku w systemach informatycznych podmiotów trzecich, o których mowa w pkt WIS.6 powyżej, z zastrzeżeniem treści wymagań pkt WIS.7-WIS.8.

- System musi umożliwiać automatyczną weryfikację danych zawartych we Wniosku w zewnętrznych (w stosunku do SOW) systemach informatycznych PFRON. Szczegółowe zestawienie systemów informatycznych PFRON oraz kategorie weryfikowanych informacji podane są w pkt WIS.1 – WIS.3 powyżej. Weryfikacja następować będzie po złożeniu Wniosku przez Wnioskodawcę (status Wniosku „złożony”).

- Wynik weryfikacji merytorycznej wymagać będzie zatwierdzenia przez użytkownika o wyższym poziomie uprawnień (Użytkownik Realizatora-rozszerzony).

# Przypadek użycia „Generowanie umowy/decyzji”

- System musi umożliwiać generowanie i edycję umów, decyzji i pism z automatycznie wprowadzanymi danymi Wnioskodawcy.

# Przypadek użycia „Zatwierdzanie umowy/decyzji”

- System umożliwi zatwierdzanie lub odrzucanie umów i decyzji przez Użytkownika Realizatora-rozszerzony.

# Przypadek użycia „Generowanie wniosku o przekazanie środków”.

- Moduł Realizatora zawierać będzie ekran zawierający listę wniosków o przekazanie środków w podziale na lata i statusy. Dla każdego roku i zadania wyświetlane będą limity środków przyznane przez PFRON.

- Moduł Realizatora umożliwiać będzie generowanie wniosków o przekazanie środków do PFRON.

- Kwota zapotrzebowania środków podawana będzie ręcznie w rozbiciu na wskazane przez Zamawiającego kategorie.

- Proces generowania wniosku o przekazanie środków wspomagany będzie narzędziem umożliwiającym wskazywanie spraw o statusach od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania lub refundacji.

- Do momentu zatwierdzenia wniosku o przekazanie środków możliwa będzie jego edycja.

- Wnioski o przekazanie środków będzie można generować do wysokości limitu środków dla danego zadania przyznanych dla danej JST, o którym mowa w pkt WMP.3 poniżej.

# Przypadek użycia „Zatwierdzanie wniosków o przekazanie środków PFRON.

- System umożliwi zatwierdzanie lub odrzucanie wniosków o przekazanie środków PFRON przez Użytkownika Realizatora-rozszerzony.

- Zatwierdzony wniosek zostanie przekazany do realizacji przez Użytkownika PFRON-specjalistyczny.

# Przypadek użycia „Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych”.

- System poinformuje Użytkownika Realizatora-podstawowy odpowiadającego za daną sprawę o wpłynięciu formularza rozliczeniowego wraz z załącznikami (faktura, potwierdzenie przelewu, skan rachunku).

- Użytkownik Realizatora-podstawowy po weryfikacji otrzymanych dokumentów rozliczeniowych przekaże informację Użytkownikowi Realizatora-rozszerzony o wyniku weryfikacji dokumentów rozliczeniowych zgodnie z listą statusów w pkt WOF.6 powyżej.

- Wynik weryfikacji dokumentów rozliczeniowych wymagać będzie zatwierdzenia przez użytkownika o wyższym poziomie uprawnień, tj. Użytkownika Realizatora-rozszerzony, za wyjątkiem stwierdzenia konieczności poprawienia rozliczenia (status ”rozliczenie do poprawienia”).

# Przypadek użycia „Przeglądanie spraw”.

- Moduł zawierać będzie rejestr prowadzonych spraw podzielony na: rejestr spraw bieżących (przydzielonych i nieprzydzielonych), rejestr spraw zakończonych, rejestr wszystkich spraw.

- Wpływ Sprawy (Wniosek o statusie „złożony”) powodować będzie automatyczne dodanie Sprawy do rejestru spraw danego Realizatora.

- Dostęp do rejestru spraw wpływających posiadać będą Użytkownicy Realizatora-rozszerzony.

- Rejestr spraw umożliwiać będzie łatwą identyfikację wizualną etapu, na którym znajduje się dana Sprawa.

# Przypadek użycia „Przydzielenie spraw”.

- Przekazanie Sprawy Użytkownikowi Realizatora-podstawowy przez Użytkownika Realizatora-rozszerzony następować będzie poprzez wybór użytkownika z listy Użytkowników Realizatora-podstawowy.

- Rozwiązanie graficzne rejestru spraw wpływających umożliwi przydzielanie spraw Użytkownikom Realizatora-podstawowy w oparciu o listę słownikową.

- System poinformuje Użytkownika Realizatora-podstawowy o przydzielonej Sprawie.

- Sprawa przydzielona Użytkownikowi Realizatora automatycznie zostanie przeniesiona do rejestru spraw bieżących.

- Użytkownik Realizatora-podstawowy posiadać będzie dostęp do rejestru spraw realizowanych w zakresie przydzielonych mu wniosków (rejestr spraw prowadzonych) z graficznym wyróżnieniem spraw nowoprzydzielonych.

# Przypadek użycia „Zarządzanie listami dofinansowanych wniosków”.

- System tworzyć będzie automatycznie wstępną listę wniosków przeznaczonych do dofinansowania (zatwierdzonych przez Użytkownika Realizatora-rozszerzony ocen merytorycznych). Listę tworzyć będą automatycznie wszystkie wnioski zatwierdzone merytorycznie w danym typie Sprawy. Użytkownik Realizatora-podstawowy będzie wskazywać wnioski przeznaczone do dofinansowania. Zsumowane kwoty wniosków porównywane będą z kwotą limitu. Przekroczenie kwoty limitu sygnalizowane będzie graficznie.

- Ze wstępnej listy wniosków przeznaczonych do dofinansowania użytkownicy o uprawnieniach Użytkownika Realizatora wskazywać będą Wnioskodawców (Sprawy) otrzymujące dofinansowanie.

# Przypadek użycia „Zatwierdzanie wyniku weryfikacji”.

- Docelowa lista Wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie będzie zatwierdzana przez Użytkownika Realizatora-rozszerzony.

- Wnioskodawcy, którzy nie znajdą się na liście docelowej, zostaną automatycznie przeniesieni na listę rezerwową.

# Przypadek użycia „Zmiana statusu”.

- Użytkownik Realizatora-rozszerzony będzie miał możliwość cofnięcia Sprawy do wcześniejszego etapu.

# Przypadek użycia „Zarządzanie użytkownikami”.

# Przypadek użycia „Zarządzanie parametrami”.

- System musi umożliwić tworzenie wzorów pism, umów oraz decyzji przez Administratora Lokalnego JST.

- System musi umożliwiać edycję wzorów pism, umów i decyzji, z zachowaniem ich historycznych wersji, które zostały udostępnione użytkownikom.

- Udostępnienie użytkownikom utworzonego lub zmodyfikowanego wzoru pisma lub umowy wymaga akceptacji (użycie komunikatu ekranowego lub przycisku) przez Administratora Lokalnego JST.  Do czasu akceptacji dokumentu praca prowadzona będzie w trybie roboczym; wprowadzane zmiany nie będą odnotowywane w jego historii.

- Administrator Realizatora otrzyma możliwość uzupełniania standardowego szablonu Wniosku o dodatkowe pola wybrane z zestawu pól dodatkowych.

- Dodatkowe pola wybierane z listy słownikowej przez Administratora Lokalnego JST będą automatycznie dołączane do standardowego szablonu Wniosku.

- System ma umożliwić generowanie wzorów wniosków na podstawie szablonów formularzy uzupełnionych o dodatkowe pola. Szablon Wniosku powinien zawierać część pól wypełnianych automatyczne z bazy danych (np. imię i nazwisko) oraz część pól wypełnianych bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub Użytkownika Realizatora-podstawowy i Użytkownika Realizatora-rozszerzony (w przypadku zakładania konta Wnioskodawcy przez JST – opis w pkt WMR.8).

# Przypadek użycia „Wymiana danych z systemem FK”.

Pozytywny wynik weryfikacji dokumentów rozliczeniowych spowoduje zmianę statusu na „dofinansowanie rozliczone” oraz przygotowanie informacji do systemów finansowo-księgowych (eksport pliku np. *.xml, *.csv). Struktura i typy plików eksportowych zostaną określone na etapie budowy Systemu informatycznego.

- System będzie posiadał możliwość importu informacji o wykonaniu operacji przelewu. Uzyskane informacje spowodują automatyczną zmianę statusu Sprawy na „dofinansowanie wypłacone”.

# Przypadek użycia „Generowanie raportów”.

- System musi umożliwić generowanie raportów z każdego etapu cyklu życia Wniosku od złożenia u Realizatora do zakończenia Sprawy.

- System musi umożliwiać generowanie raportów ze wszystkich danych dostępnych w złożonych formularzach w ramach danej JST.

- System musi umożliwiać generowanie sprawozdań wykorzystania środków w ramach danej JST. Szczegółowy zakres informacji zostanie określony na etapie budowy Systemu informatycznego.

- Użytkownik Realizatora-rozszerzony oraz Administrator Realizatora posiadać będą możliwość generowania zdefiniowanych raportów.

# Zestaw wymagań Moduł PFRON

Moduł PFRON pozwala na realizację następujących przypadków użycia:

# Wymagania ogólne.

- Moduł PFRON musi umożliwić tworzenie i pobieranie raportów nt. przyznanych środków.

- Moduł PFRON umożliwi rozliczanie przez Realizatora (JST) środków otrzymanych na realizację zadań.

- Moduł PFRON musi posiadać mechanizm importu plików zawierających przyznane limity środków dla poszczególnych Realizatorów. Format plików importowych *.accdb lub *.xlsx.

- Moduł PFRON zawierać będzie trzy poziomy uprawnień:

- Użytkownik PFRON-rozszerzony,

- Użytkownik PFRON-podstawowy,

- Użytkownik PFRON specjalistyczny.

- Użytkownik PFRON-rozszerzony będzie miał możliwość:

- edycji danych własnego konta w tym zmiana hasła,

- wglądu do rejestrów spraw oraz danych szczegółowych poszczególnych spraw, w tym informacji z zewnętrznych (w stosunku do SOW) systemów informatycznych,

- generowania raportów z każdego etapu cyklu życia Wniosku,

- generowania raportów łącznie ze wszystkich danych dostępnych w złożonych formularzach.

- Użytkownik PFRON-podstawowy będzie miał możliwość:

- edycji danych własnego konta w tym zmiana hasła,

- wglądu do rejestrów spraw oraz poszczególnych spraw bez danych szczegółowych, takich jak: etapy procedowania Sprawy, dane osobowe beneficjenta, kwoty z informacji pochodzących z zewnętrznych (w stosunku do SOW) systemów informatycznych. Szczegółowe uprawnienia zostaną określone na etapie procesu wytwórczego.

- tworzenia i generowania raportów nie zawierających danych szczegółowych, o których mowa w ppkt powyżej.

- Użytkownik PFRON-specjalistyczny będzie miał możliwość:

- edycji danych własnego konta w tym zmiana hasła,

- wglądu do rejestrów spraw oraz danych szczegółowych poszczególnych spraw, w tym informacji z zewnętrznych (w stosunku do SOW) systemów informatycznych,

- generowania raportów z każdego etapu cyklu życia Wniosku,

- generowania raportów łącznie ze wszystkich danych dostępnych w złożonych formularzach,

- obsługi wniosków o przekazanie środków PFRON.

- Dostęp do Systemu dla Użytkowników PFRON-podstawowy i Użytkowników PFRON-rozszerzony zapewni indywidualne konto tworzone przez Administratora Systemu.

# Przypadek użycia „Edycja własnego konta”.

# Przypadek użycia „Generowanie raportów”.

- System musi umożliwiać generowanie raportów ze wszystkich danych dostępnych w złożonych formularzach.

- Każdy raport musi zawierać zestaw filtrów służących do parametryzacji.

- Raporty w SOW powinny być generowane w postaci tabelarycznej oraz graficznej).

- Wykonawca wykona szablony zdefiniowanych raportów.

# Przypadek użycia Eksport danych” raportu.

- System umożliwi eksportowanie raportów w postaci plików CSV, XLS, DOC, XML, PDF.

# Przypadek użycia „Weryfikacja merytoryczna wniosków o przekazanie środków”.

- System będzie umożliwiać weryfikację merytoryczną wniosków o przekazanie środków PFRON.

- System będzie umożliwiać generowanie informacji do Modułu Realizatora o akceptacji lub odrzuceniu wniosku o przekazanie środków. Możliwe będą co najmniej trzy warianty:

- akceptacja wniosku,

- akceptacja wniosku ze zmianą kwoty wnioskowanej z uzasadnieniem,

- odrzucenie wniosku z uzasadnieniem.

- Dla wniosków zaakceptowanych System generować będzie plik polecenia przelewu do bankowości elektronicznej. Do Modułu FIX przekazywane będą informacje o wysokości środków do przekazania.

# Zestaw wymagań Moduł PFRON (dla roli Administratora Systemu).

Moduł PFRON pozwala na realizację następujących przypadków użycia:

# Wymagania ogólne.

- Administrator Systemu będzie miał możliwość, w szczególności:

- edycji danych własnego konta w tym zmiana hasła,

- tworzenia kont Administratora Systemu,

- tworzenia kont Użytkowników PFRON niższego szczebla,

- zarządzania kontami niższego szczebla: tworzenie i edycja danych Użytkownika, resetowanie hasła, aktywacja i dezaktywacja, usuwanie konta,

- dodawania nowych i edycji istniejących szablonów formularzy, w tym dodawania i edycji nowych pól tekstowych, liczbowych i kwotowych przy pomocy kreatora.

- tworzenia i edycji wzorów pism, umów i decyzji,

- wykonywania wszystkich operacji zgodnie z zestawem uprawnień użytkownika Modułu Realizatora.

- możliwość pobierania pełnej bazy danych Systemu wraz ze strukturą i relacjami w formacie sql i xml.

- Zarządzanie pomocą dla użytkowników, tj. dodawaniem, edycją i usuwaniem pomocy kontekstowej dla poszczególnych ekranów, pozycji listy najczęściej zadawanych pytań oraz plików pomocy.

- System wyposażony będzie w narzędzia pomocy dla użytkowników:

  - pomoc kontekstową dla poszczególnych ekranów użytkowników wprowadzaną przez administratora systemu przy pomocy edytora pomocy,

  - interfejs umożliwiający dołączanie pomocy w postaci plików PDF,

  - listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) wprowadzaną przez administratora systemu przy pomocy edytora.

- System musi zostać wyposażony w rejestr zdarzeń, do którego dostęp będą mieli użytkownicy z uprawnieniami Administratora Systemu. W rejestrze gromadzone będą informacje dotyczące wszystkich operacji wykonywanych przez użytkowników z wyszczególnieniem:

  - typu operacji (dodanie, usunięcie, edycja),

  - daty wykonania operacji,

  - treści zmiany,

  - loginu użytkownika,

  - ip stacji roboczej.

# Przypadek użycia „Zarządzanie użytkownikami PFRON”.

# Przypadek użycia ”Zarządzanie szablonami”.

- System pozwala na edytowanie oraz samodzielne konstruowanie i dodawanie nowych szablonów wniosków i pism.

- Nowy szablon samodzielnie konstruowanego wniosku nie może odwoływać się do innych typów pól, niż pola dostępne w już istniejących (predefiniowanych) formularzach oraz istniejącej logiki.

- Tworząc lub modyfikując szablon można wybrać reguły walidacyjne (spośród reguł dostępnych w predefiniowanych szablonach).

# Przypadek użycia „Generowanie raportów”.

Uwaga! „Generowanie raportów” zgodnie z opisem w pkt 9.2.4.

- System pozwoli na wygenerowanie raportów mówiących o dostępności i użyteczności usług obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON, co najmniej:

- Średni czas niedostępności każdej z usług w określonych okresach,

- Średnia liczba rezygnacji z realizacji każdej z usług przed jej zrealizowaniem w określonych okresach,

- Średni czas oczekiwania na odpowiedź w wybranych krokach każdej z usług w określonych okresach.

- System pozwoli na wygenerowanie raportów mówiących o powszechności wykorzystania usług obsługa wsparcia finansowanego ze środków PFRON w określonych okresach, co najmniej:

- Liczba logowań do systemu,

- Liczba użytkowników, którzy zalogowali się do systemu,

- Liczba zarejestrowanych wniosków o wsparcie ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski o wsparcie ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba rozliczonych umów o wsparcie ze środków PFRON – programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba zarejestrowanych wniosków o wsparcie ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba wnioskodawców, którzy zgłosili wnioski o wsparcie ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wsparcie ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON,

- Liczba rozliczonych umów o wsparcie ze środków PFRON – zadania inne niż programy Rady Nadzorczej PFRON.

WAS.9 Liczba szablonów raportów będzie zależna od ustalonego przez Zamawiającego zakresu

informacyjnego w danym  szablonie według zasady: im szerszy zakres informacyjny, tym

mniejsza liczba raportów. Maksymalną ich liczbę Zamawiający szacuje na 100 szt”.

WAS.10 Proces tworzenia szablonu formularza wniosku powinien umożliwiać wprowadzenie zmian           w formularzach rozliczeniowych, o których mowa w pkt WMW.27 i pkt WMR.29. Szablony formularzy rozliczeniowych winny być dostosowane do przedmiotu dofinansowania, czyli maksymalna liczba tych szablonów będzie zgodna z liczbą szablonów wniosków, tj. nie większa niż 30 szt.

# Wymagania na usługi hostingowe.

- Wszystkie wersje produkcyjne Systemu będą wdrażane na infrastrukturze podmiotu hostującego wyłonionego w ramach odrębnego postępowania przetargowego. Usługa hostingu obejmować będzie w szczególności:

- udostępnienie na potrzeby działania Systemu infrastruktury teleinformatycznej, w tym łącz do transmisji danych,

- udostępnienie usług Oprogramowania Wirtualizacyjnego,

- zapewnienie dostępności infrastruktury teleinformatycznej usług przez 24 godziny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku („24/7/365”),

- tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych,

- zapewnienie utrzymania parametrów wydajnościowych usługi.

- Wykonawca w Etapie 1.1 projektowania Systemu (w terminie określonym w tabeli rozdziału 7 powyżej):

      - Wyspecyfikuje wymagane zasoby sprzętowe oraz wymagania dotyczące Oprogramowania Wirtualizacyjnego.

      - wyspecyfikowane w lit. a powyżej wymagania  muszą umożliwić w wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonym podmiotu świadczącego usługi hostingu zapewniającego spełnianie wymogów wydajności Systemu.

      - Wymagania określone w lit. a i lit. b powyżej  nie mogą za sobą pociągać konieczności zapewnienia:

- więcej niż trzech przełączników sieciowych

- więcej niż sześciu serwerów wyposażonych w dwa procesory dedykowane do zastosowań serwerowych i 1TB pamięci RAM łącznie,

- urządzenia SAN wyposażonej w więcej niż 8 dysków SSD 500GB, 16 dysków talerzowych 2TB, interfejs o przepustowości o przepustowości 10Gb/s,

- więcej niż czterech urządzeń sprzętowych służących do zapewniania bezpieczeństwa sieciowego,

- więcej niż dwóch urządzeń sprzętowych służących do zapewnienia bezpieczeństwa plików,

- wydatkowania środków na oprogramowanie nie licencjonowane w wersji niezależnej od czasu użytkowania i liczby użytkowników Systemu,

- wydatkowania środków na jednorazowy zakup licencji baz danych, licencje systemów operacyjnych i innego oprogramowania systemowego i narzędziowego w kwocie większej niż 300tys zł netto

- wydatkowania środków na zakup usług opieki technicznej ,i utrzymania dla baz danych, systemów operacyjnych i innego oprogramowania systemowego i narzędziowego w kwocie większej niż 100 tys. zł netto rocznie.

      - opracuje wzór umowy SLA (ang. service level agreement) oraz pełny opis przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy dla przetargu na Usługi Hostingowe oraz będzie aktywnie uczestniczył w ramach pełnienia roli eksperta w tymże postępowaniu. Zapisy umowy muszą wynikać z wymagań na System dostarczany przez Wykonawcę i zawierać zapisy umożliwiające jednoznaczne rozdzielenie odpowiedzialności z tytułu występujących błędów między Hostingodawcę a Wykonawcę;

      - dostarczy narzędzia w sposób pozwalające na rejestrowania i bieżący monitoring wszystkich wymaganych parametrów wydajności i dostępności systemu w sposób pozwalający na jednoznaczne rozdzielenie odpowiedzialności z tytułu występujących błędów między Hostingodawcę a Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu specyfikacji projektowanych rozwiązań do zaopiniowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji przedłożonych rozwiązań poprzez uzyskanie opinii niezależnego eksperta posiadającego powszechnie uznane certyfikaty z zakresu opiniowanych technologii.

- Specyfikacja projektowanych rozwiązań będzie zawierała uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań, pozwalające Zamawiającemu na weryfikację. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w tym uzasadnieniu, że przyjęte rozwiązania są adekwatne do specyfiki Systemu, przewidywanej liczby użytkowników, przewidywanych szczytowych obciążeń i innych elementów wpływających na skalowanie rozwiązania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za instalacje Systemu oraz świadczenie usług opisanych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia na infrastrukturze udostępnionej przez podmiot hostujący.

- Wykonawca opracuje dokumentację zawierającą instrukcję instalacji Systemu na platformie udostępnionej przez Podmiot Hostujący. Poziom szczegółowości instrukcji musi pozwalać na samodzielne posadowienie Systemu przez Zamawiającego, bez konieczności wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług  Hostingu, w szczególności współdziałania w przypadku wystąpienia Wad Systemu mogących mieć wpływ na świadczenie Usług Hostingu oraz instalacji Pakietów Aktualizacyjnych.

# Załączniki

Załącznik nr 1	Zestaw wymagań w zakresie Usług Utrzymania i Usług Modyfikacji.

Załącznik nr 2	Zestaw wymagań w zakresie Dokumentacji Systemu.

Załącznik nr 3	Zestaw wymagań w zakresie zgodności projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji.

Załącznik nr 4	Zestaw wymagań w zakresie zgodności projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.

Załącznik nr 5	Przykładowe wzory formularzy Wniosku.

Załącznik nr 6	Główne założenia Projektu.